|  | Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 www.bgregio.eu Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България |  |
| --- | --- | --- |

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

СЪДЪРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ I: ПЪЛНО ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

РАЗДЕЛ  II: УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ III: КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ IV: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

РАЗДЕЛ V: ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ

РАЗДЕЛ VI: Класиране и определяне на Изпълнител. Прекратяване на процедурата

РАЗДЕЛ VII: ОБЖАЛВАНЕ

РАЗДЕЛ VIII: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

РАЗДЕЛ IX: ОБЯВЯВАНЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

## РАЗДЕЛ X: гаранциЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ XI: ДРУГИ УКАЗАНИЯ

РАЗДЕЛ XII: УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАTA НА ОФЕРТА

## РАЗДЕЛ XIII: СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА

РАЗДЕЛ ХIV: КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

1. Финансиране.

Възложител на тази обществена поръчка е Община Лясковец. Обектът  се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”; Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”; Операция 1.1: „Социална инфраструктура” - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161PO001/1.1-09/2010: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” и собствени бюджетни средства на Община Лясковец.

Проект: „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”

Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-09/2010/015

2. Предмет на поръчката:

Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на Община Лясковец по следните обекти:

Обект 1: Начално училище „Цани Гинчев” гр. Лясковец, включващ следните видове работи:

- подмяна на дървена дограма по външни стени с прозорци от PVC профили и Ка стъкло и врати от алуминиеви профили с прекъснат термомост;

- общи строителни дейности - полагане на топлоизолация по външни стени от експандиран пенополистирол EPS; ремонт на покриви (скатен и плосък), включително частична подмяна на дървена покривна конструкция, дъсчена и летвена обшивки, пренареждане керемиди с частична подмяна, топлоизолация на покривни плочи с минерална вата; направа на хидроизалация, в т.ч. APP мембрана и усилен воалит с посипка за плосък покрив, нова отводнителна система; вътрешен ремонт в помещения, включващ топлоизолация на подове с минерална вата и полагане на нови подови настилки - винилова и гранитогрес, направа на окачени тавани гипсокартон на метална конструкция, включително топлоизолация минерална вата, боядисване на стени и тавани;

- част ОВ – реконструкция на отоплителна инсталация, включително демонтаж на съществуващата отоплителна инсталация, доставка и монтаж на ново оборудване в котелно, в т.ч. котел на течно и газообразно гориво, горелка и помпи, автоматично регулиране по външна температура, смесителни вентили, филтри, кранове, клапи, тръби;  нова тръбна мрежа в сградата на училището и нови отоплителни тела – стоманени радиатори тип 22;

-  част Електро – подмяна на електрическата инсталация в сградата, подмяна на осветителните тела с енергоефективни, нови ключове и контакти, ремонт и подмяна на елементи в електрическите табла.

Обект 2: Начално училище „Никола Козлев” гр. Лясковец,, включващ следните видове работи:

- подмяна на дървена дограма по външни стени с нови прозорци от PVC профили и Ка стъкло и врати от алуминиеви профили с прекъснат термомост;

- общи строителни дейности - полагане на топлоизолация по външни стени от експандиран пенополистирол EPS; ремонт на покриви (скатен и плосък), включително частична подмяна на дървена покривна конструкция, дъсчена и летвена обшивки, пренареждане керемиди с частична подмяна, топлоизолация на покривни плочи с минерална вата; направа на хидроизалация, в т.ч. APP мембрана и усилен воалит с посипка за плосък покрив, нова отводнителна система; вътрешен ремонт в помещения, включващ топлоизолация на подове с минерална вата и полагане на нови подови настилки - винилова и гранитогрес, направа на окачени тавани гипсокартон на метална конструкция, включително топлоизолация минерална вата, боядисване на стени и тавани;

- част ОВ – реконструкция на отоплителна инсталация, включително демонтаж на съществуващата отоплителна инсталация, доставка и монтаж на ново оборудване в котелно, в т.ч. котел на течно и газообразно гориво, горелка и помпи, автоматично регулиране по външна температура, смесителни вентили, филтри, кранове, клапи, тръби;  нова тръбна мрежа в сградата на училището и нови отоплителни тела – стоманени радиатори тип 22;

-  част Електро – подмяна на електрическата инсталация в сградата, подмяна на осветителните тела с енергоефективни, нови ключове и контакти, ремонт и подмяна на елементи в електрическите табла.

Обект 3: Детска ясла „Мир” гр. Лясковец, включващ следните видове работи:

- общи строителни дейности – подобряване топлоизолацията на покрива с частично демонтиране на покривни листи ЛТ ламарина, направа на топлоизолация на покривна плоча с минерална вата и защитна армирана циментова замазка, монтаж на демонтираното покривно покритие, подобряване на отводнителната система с полагане на подолучни поли, защита на фасадната топлоизолация с монтиране на подпрозоречни первази;

- част ОВ – реконструкция на отоплителна инсталация във всички корпуси на сградата, включително демонтаж на съществуващата отоплителна инсталация, доставка и монтаж на ново оборудване в котелно, в т.ч. котел на течно и газообразно гориво, горелка и помпи, автоматично регулиране по външна температура, смесителни вентили, филтри, кранове, клапи, тръби; нова тръбна мрежа във всички корпуси на сградата и нови отоплителни тела – стоманени радиатори тип 22;

- изграждане на инсталация за производство на битова гореща вода (БГВ) с внедряване на възобновяеми енергийни източници. На покрива над котелното се монтират 10 вакуумно - тръбни слънчеви колектора, подвързани към комбиниран бойлер 1000 литра с две серпентини (за загряване от слънчеви колектори и от котел) и с електронагреватели. Изгражда се нова водопроводна инсталация за гореща вода, като от бойлера през водоразпределител се захранват два клона, съответно към определени корпуси на сградата;

- част Електро – предвижда подобряване на осветлението с подмяна на съществуващите осветителни тела с енергоспестяващи осветителни лампи.

3. Общи данни за предмета на поръчката:

Предметът на настоящата поръчка е неделима част от предвидените дейности по проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”, с който Община Лясковец е кандидатствала  по  Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161PO001/1.1-09/2010: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”.

Основна цел на проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ„Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец” е да  се създадат условия за прилагане на мерки за енергийна ефективност, допринасящи за устойчиво интегрирано развитие, конкурентност на жизнената среда и по-добро ниво на образователния процес в общинската образователна инфраструктура на град Лясковец.

Специфичните цели на проекта са :

- Да се подобри образователната и социална интеграция в НУ „Цани Гинчев”, НУ„Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец

- Да се подобри физическата среда в общинските образователни институции чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност

- Да се повиши ефективността и рентабилността на общинската образователна инфраструктура в община Лясковец като предпоставка за по-високо качество на образование

- Да се постигне устойчиво социално и икономическо развитие, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност и допринасяне за опазването на околната среда от емисии на въглероден диоксид

Внедряването на мерки за енергийна ефективност в общински образователни институции в региона ще допринесе за спазване минималните изисквания към енергийните характеристики на сградите, техническите изисквания за енергийна ефективност, както и методите за определяне на годишния разход на енергия, които отчитат функционалното предназначение и режимът на експлоатация на предвидените обекти на интервенция: НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец.

С настоящия проект се цели да се повиши енергийната ефективност в общинските образователни институции на територията на гр.Лясковец, което от своя страна ще допринесе за оптимизиране разходите за енергия и модернизирането на сгради общинска собственост в образователната инфраструктура. С осъществяването на настоящия проект ще повиши качеството на живот и подобри нивото на образователния процес. Важно е да се отбележи, че двете училища НУ „Цани Гинчев” и НУ „Никола Козлев” са единствените действащи начални училища на територията на град Лясковец, които училища се очаква да бъдат приемни за деца и ученици от закритите училища в село Козаревец и село Добри Дял с решение на Общински съвет Лясковец. Също така по проекта ще бъде обхваната и единствената детска ясла „Мир”, която приема деца живущи на територията на общината. Като към момента на кандидатстване предвидените обекти на интервенция не отговарят на минималните изискванията за енергийна ефективност и потребностите от подобряване качеството на жизнената среда и отговаряне на потребностите на групи в неравностойно положение. Реализирането на предвидените дейности ще се осигури подходяща жизнена среда за 244 деца и ученици в трите образователни институции - НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детската ясла „Мир”., като 39% от тях са от етнически малцинства. При сегашното състояние сградите принадлежат към енергиен клас Е, но след въвеждане на предвидените енергоспестяващи мерки енергопотреблението на сградите, при спазване нормативните изисквания за микроклимата ще намалее значително и сградите ще имат клас на енергопотребление В.

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект BG161РО001-1.1.09-0019 “Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ «Цани Гинчев», НУ «Никола Козлев» и детска ясла «Мир» гр. Лясковец”, който се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-09/2010/015 от 13.12.2010 г.

4. Описание на предмета на обществената поръчка.

4.1. Съществуващо положение:

През последните години Община Лясковец не е извършвала комплексно въвеждане на енергоспестяващи  мерки в обкетите от образователната инфраструктура на територията на община Лясковец. Настоящото състоянието на отделните обекти, предмет на настоящата обществена поръчка е както следва:

Обект 1: Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност на Начално училище „Цани Гинчев” гр. Лясковец - Началното училище е разположено свободно в обособен благоустроен двор в кв. 66 на ул. „Петър Оджаков” №1. Състои се от три конструктивно независими сгради – едноетажна П-образна училищна сграда със сутерен, построена през 1904 г., едноетажна пристройка за топла връзка от масивна монолитна конструкция, строена през 1985 г. и едноетажна пристройка за физкултурен салон и котелно, сторети също през 1985 г. Сградата е износена, с неуплътнени дървени и стоманени външни дограми с големи топлинни загуби. Стените, подовете и таваните не осигуряват необходимата топлоизолация и не отговарят на нормативните изисквания. Отоплителната инсталация се състои от водогреен отоплителен котел, преустроен на природен газ, тръбна разпределителна мрежа и отоплителни тела – чугунени и панелни. Електрическата инсталация е силно амортизирана и не отговаря на нормите. Част от радиаторите са напълно амортизирани и не осигуряват нормите за температурен комфорт в помещенията.

Обект 2: Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност на Начално училище „Никола Козлев” гр. Лясковец – Сградата на началното училище е построена в обособен благоустроен двор. Общата застроена площ е 1189,75 кв. м. Състои се от три конструктивно независими постройки – училище, построено през 1904 г., санитарни възли, построени през 1986 г., столова и котелно, построена през 1986 г. Сградата на училището е едноетажна, масивна с частичен сутерен, дървени между етажни и таванска конструкция, носещи тухлени стени 50 см, скатен покрив с покритие от керемиди. Покривната конструкция се нуждае от основен ремонт, както и отводнителната система, която е силно неефективна. Общото конструктивно състояние на сградата е добро, поради което на се предвижда конструктивна намеса. Сградата е захранена с електрическа енергия. Осветителната инсталация е силно амортизирана, като осветителните тела са неефективни, енергоемки и морално остарели. Съществуващата котелна и отоплителна инсталация е силно амортизирана, като се захранва с природен газ. Част от радиаторите са напълно амортизирани с течове, запълнени с утайки  и с влошено топлоотдаване. Разпределителната мрежа също е амортизирана.

Обект 3: Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в детска ясла „Мир” гр. Лясковец,: Сградата на детската ясла е построена през 1973 год. и се състои от шест броя конструктивно независими корпуса (двуетажни и едноетажни), затварящи два вътрешни двора. Сградите са масивни, ограждащите стени са тухлен зид 25cm с външна и вътрешна мазилка и външна изолация EPS 50mm. Покривът на сградата е плосък топъл с битумна хидроизолация. Необходимо е да се изпълни топлоизолация на покривната плоча и подобряване на отводнителната система с монтиране на подолучни поли. Има изграден ламаринен скатен покрив. Дограмата по ограждащите елементи на сградата – врати, прозорци и витрини е PVC стъклопакет. Две врати – към склад гориво и към котелно са дървени и следва да се подменят.  Общото конструктивно състояние на сградата е добро, поради което на се предвижда конструктивна намеса. Сградата е захранена с електрическа енергия. Осветителната инсталация е в сравнително добро състояние, като осветителните тела са неефективни, енергоемки и морално остарели и е необходимо да се подменят съществуващите осветителни тела с енергоспестяващи. Съществуващата котелна и отоплителна инсталация е силно амортизирана, като се захранва с природен газ. Част от радиаторите са напълно амортизирани с течове, запълнени с утайки  и с влошено топлоотдаване, не осигуряват нормите за температурен комфорт в помещенията. Разпределителната мрежа също е амортизирана.

4.2. Описание на предвидените строително-ремонтни работи:

В изпълнение на възложените им дейности на отделните обекти от обхвата на обществената поръчка, предмет на настоящата процедура, Изпълнителите следва да осъществят строително-монтажните работи, обхващащи комплекс от мащабни мерки в областта на енергийната ефективност в три обекта на образователната инфраструктура в община Лясковец, включващи: подмяна на дограма (прозорци, врати); топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове; основен ремонт, модернизация или подмяна на абонатни станции/котелни и прилежащите им съоръжения при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект; изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за задоволяване на собствените нужди от енергия; ремонт и подмяна на вътрешни отоплителни инсталации; въвеждане на енергоспестяващо осветление и съпътстващи строително-монтажни работи в т.ч. ремонт или подмяна на електрически инсталации, хидроизолации, свързани с внедряването на мерките за енергийна ефективност.

Обектите на строителна интервенция по всички обособени позиции, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка са ІV-та (четвърта) категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” от ЗУТ и чл. 8, ал. 2, т. 3 от Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

За всички предвидени за изпълнение в обхвата на поръчката енергоспестяващи мерки са разработени необходимите технически проекти, които се предоставят на участниците, като неразделна част от документацията за участие. В изпълнение на възлагането по настоящата обществена поръчка, Изпълнителите следва да извършат съответните строително-монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки, съобразно изискванията на изготвената и одобрена пълна техническа документация - технически проекти с приложени обяснителни записки, количествена сметка и издадени от Главния архитект на Община Лясковец разрешения за строеж, които дейности се изразяват в обобщен вид в следното, по отделните обекти:

Обект 1: Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност на Начално училище „Цани Гинчев” гр. Лясковец – за намаляване на разхода на енергия и подобряване на енергийната ефективност на сградата са предвидени следните енергоспестяващи мерки:

- Монтаж на топлоизолация по тавани и плоски покриви, в това число съответните ремонтни работи по покривни покрития;

- Полагане на топлоизолационна система по фасади

- Направа топлоизолация по подове, в т.ч. хидро и пароизолация, армирана циментова замазка и нови подови покрития;

- Подмяна на дървена дограма с PVC  за прозорци и врати от алуминиеви профили;

- Реконструкция котелна и отоплителна инсталация;

- Подмяна на вътрешни ел. инсталации.

Обект 2: Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност на Начално училище „Никола Козлев” гр. Лясковец - за намаляване на разхода на енергия и подобряване на енергийната ефективност на сградата са предвидени следните енергоспестяващи мерки:

- Монтаж на топлоизолация по тавани и плоски покриви, в това число съответните ремонтни работи по покривни покрития;

- Направа на окачен таван с топлоизолация;

- Полагане на топлоизолационна система по фасади

- Направа топлоизолация по подове, в т.ч. хидро и пароизолация, армирана циментова замазка и нови подови покрития;

- Подмяна на дървена дограма с PVC  за прозорци и врати от алуминиеви профили;

- Подмяна на котел, тръбна мрежа и отоплителни тела;

- Реконструкция котелна и отоплителна инсталация;

- Подмяна на вътрешни ел. инсталации с енергоефективни.

Обект 3: Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в детска ясла „Мир” гр. Лясковец - за намаляване на разхода на енергия и подобряване на енергийната ефективност на сградата са предвидени следните енергоспестяващи мерки:

- Демонтаж на покривно покритие от ЛТ поцинкована ламарина;

- Монтаж на топлоизолация;

- Полагане на топлоизолационна система по фасади

- Направа на армирана циментова замазка за защита на топлоизолация;

- Направа на подолучна пола;

- Монжаж на демонтирано покривно покритие;

- Подмяна на котел, тръбна мрежа и отоплителни тела;

- Подмяна на осветителна инсталация с енергоефективна;

- Внедряване на възобновяеми енергийни източници за производство на битова гореща вода – доставка и монтаж на вакумно-тръбен слънчев колектор.

4.3.  Мотиви за избора за възлагане на процедурата

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейностите, предмет на настоящата поръчка е в размер на 1 174 720.93 (един милион сто и седемдесет и четири хиляди седемстотин и двадесет лева и деветдесет и три стотинки) без ДДС, който се формира от:

- стойност на одобрените СМР по КСС в размер на 1 134 656.62 лв. без ДДС, съгласно бюджета по проект BG161PO001-1.1.09-0019 “Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”, одобрен от Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013;

- стойност на необходимите, но недопустими разходи за СМР в размер на общо 40 064.31 лв. без ДДС включени в бюджета на проекта, съгласно решение №553/13.12.2010 г. на Общински съвет гр. Лясковец.

Предвид обстоятелството, че естеството на строителството позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации (обстоятелство, изключващо прилагането на ограничена по своя характер процедура) и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в Закона за открита процедура.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от общинския бюджет и фондовете на Европейския съюз, и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата.

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта, каквато несъмнено е една от водещите цели на Община Лясковец, в качеството й на Възложител на поръчката и едновременно - Бенефициент по проект BG161РО001-1.1.09-0019 “Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”.

5. Насоки за изпълнение на обекта

5.1.СМР

5.1.1 Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) е въз основа на разработен и одобрен Инвестиционен проект, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

5.1.2. Строителните продукти трябва да отговарят на следните технически спецификации:

- български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

- европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

- признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т.1 и т.2.

- При изпълнението да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите;

  - Монтаж на съоръжения и оборудване.

5.2.1. При извършване на монтаж на съоръжения и оборудване трябва да се изпълнят предвидените в инвестиционния проект СМР при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

5.2.2. Строителните продукти да отговарят на описаните в точка 5.1.2. технически спецификации.

5.3. Други изисквания.

5.3.1. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в техническата документация, задължително се уведомява възложителя и се иска неговото писмено разяснение и/или одобрение.

5.3.3. За нови и неприлагани в страната строителни и други технологии към съответните проектни части да се изработи раздел, съдържащ пълни строително-технологични решения.

5.3.4. Всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България.

5.3.5. При изпълнение на строителството да се следва настоящата геодезична, картова, планова и кадастрална основа, както и геодезични мрежи, респ. Изходни точки и репери. Всички проучвания и чертежи да бъдат обвързани в координатно отношение с Държавна геодезична мрежа.

6.  Технически и качествен контрол

Авторският надзор по проекта ще бъде осъществяван от проектантските екипи, изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да се гарантира спазването на параметрите на работните проекти, да дава указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите.

Технически и качествен контрол на обектите ще се упражнява от избран чрез съответната процедура по реда на наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) независим строителен надзор, притежаващ лиценз от МРРБ за категорията на съответния обект. Същият ще следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени в техническите проекти, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок.

Въвеждането в експлоатация на обектите следва да се проведе в съответствие с изискванията на чл. 177 от ЗУТ и категориите на обектите, определени според Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи и Разрешенията за строеж.

За обектите, предмет на обществената поръчка, определени като обекти от IV категория, процедурите по въвеждане в експлоатация ще стартират след изготвяне на констативни актове по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване съответствието на строежите с одобрените инвестиционни проекти, с приложени към тях протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения, както и документи,  удостоверяващи съответствието на 0вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите.

Всички строителни работи да са съобразени с изискванията на действащата нормативна уредба в Република България.

Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол за изпълнени видове СМР, след издаване на фактура, по банков път в съответствие с договорените условия.

7.  Изисквания за изпълнение.

  - Основни положения при организацията на СМР.

Участниците трябва да се съобразят с определените срокове за СМР и да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на СМР. Не се допуска отклонение от одобрения от възложителя краен срок съобразно графика от общия план-график за изпълнение, който трябва да се състои от обяснителна записка и графична част, съдържаща календарен план график на строително-монтажните работи (СМР) .

Календарният план-график определя:

- начало на СМР, обвързани със срокове за предаване на строителната площадка;

- срокове за завършване на СМР на отделните обекти;

- общо времетраене на СМР;

- краен срок за приемане на обекта;

- писмени обяснения към календарния план-график.

Важно: Участниците трябва да предвидят в календарния план-график времето за доставка на материали, което да е съобразено с възможностите и капацитета на производителите/доставчиците да осигурят регулярност на доставка на голям обем от необходимите  материали. Участниците трябва да предвидят други външни фактори за изпълнение на СМР, като сезонност и нормално протичане на учебния процес в началните училища.

Задължително условие на Възложителя е времето за изпълнение на всички  вътрешни строително-монтажни работи по двете начални училища, предмет на настоящата обществена поръчка, е да бъдат извършвани след приключване на учебната година, а именно в периода м. Май – м. Август, за да не се възпрепятства учебния процес. Това условие следва да бъде адекватно отразено от Участника в предложения от него календарен план-график.

Обяснителната записка следва да съдържа:

- Програма за изпълнение на строителни и монтажни работи;

- Описание на технологичната последователност на строителните процеси, вклюващо описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. В описанието следва да бъдат подробно описани видовете СМР по строежите, включени в предмета на обществената поръчка, които ще бъдат извършени; основните материали и технологии на изпълнение, които ще използва изпълнителя (топлоизолация, хидроизолация, дограма, мазилки, бои, ОВ съоръжения и инсталации, ел. съоръжения и инсталации, слънчеви и фотоволтаични инсталации (ако в сградата са предвидени такива); техническите и функционалните характеристики на предложените строителни материали и продукти; сертификати, каталози, рекламни брошури, продуктови спецификации и др. информационни материали, представящи в детайли основните продукти от КСС, които позволяват Възложителят да се запознае достатъчно ясно и подробно с намеренията на участника; подробно и задълбочено описание на организацията, която ще бъде създадена на обекта, в това число и за временното строителство; последователност и продължителност на предлаганите дейности, отчитайки времето и за подготвителните дейности, идентифициране и определяне на времето за важните задачи, които са от особено значение за изпълнението на договора.

- Описание на графика на работната ръка - разпределение на човешкия ресурс по време на изпълнение на дейностите.

- Идентификация на възможните рискове и предпоставките за тяхното възникване; вероятност от възникване на риск; степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риск; мерки за недопускане/предотвратяване  на риска; мерки за преодоляване на риска.

- Описание на мерките за опазване на околната среда за всеки етап и подробен план за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда, който да включва описание на: депонирането/изхвърляне на твърди отпадъци от СМР; депониране/изхвърляне на друг вид отпадъци;

- Други мерки, предвидени от Участника за осигуряване на пожарна безопасност, осигуряване на безопасност на децата, учениците и персонала по време на изпълнение на СМР.

Участникът следва да представи описание на организацията за контрол на качеството, техническа база за осигуряване контрол на качеството и вътрешни норми на фирмата за осигуряване на качеството.

  - Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд.

При изпълнението на строителството трябва да се спазва Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Участникът следва да се съобразява с Плана за безопасност и здраве, представляващ приложение към работния проект на обекта.

Преди започване на изпълнението на строителните работи е необходимо обектите да бъдат сигнализирани с табели ограничаващи достъпа на деца и ученици и указващи опасните места като изкопи, траншеи и др. Последните трябва да бъдат оградени.

При работа с ел.уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени. При извършване на изкопни работи с багер или ръчно е необходимо предварително да се уточнят местата на подземните комуникации и ел.кабели.

Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.

  - Изисквания за опазване на околната среда.

7.3.1. От изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове, като за целта представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

7.3.2. От изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Изпълнителят следва да спазва поставените изисквания в приложените към документацията становища на РИОСВ Велико Търново.

  - Приемане на изпълнените работи.

Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ, наредбите към него и Доклада на НСН. Последният трябва да съдържа всички необходими документи, заверени от НСН, както и заверката на самия доклад от ДНСК.

  - Други специфични изисквания.

Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания, като възложителят обръща внимание на изпълнителя за следното:

7.5.1. След завършване на цялостната работа по обществената поръчка, същата се приема от комисия с представители на изпълнителя като се съставя двустранно подписан приемателен  протокол.

7.5.2. Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за негова сметка.

7.5.3. Изпълнителят трябва да съобразява всички СМР за внедряване на енергоспестяващи мерки сизискванията на Наредба 7 / 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, издадена от МРРБ

7.5.4. Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите нормативни документи.

7.5.5. Документацията на обекта трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и  Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

7.5.6. Изисквания за срочно изпълнение - Предвиденото времетраене за изпълнение на обекта да е определено така, че да се осигурят достатъчно на брой дни с подходящи климатични условия за качественото изпълнение на работите. Поръчката обхваща изпълнение на СМР в специфични  обекти с широк обществен достъп, поради което се налагат специални изисквания към графика за изпълнение на работите.

7.5.7. Изискването за непрекъснатост на производствения процес и спазването на технологичната последователност са задължителни.

7.5.8. Гаранционни срокове – съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 от Наредба № 2 / 2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

7.6. При изпълнение на обществената поръчка

Изпълнителят трябва да спазва изискванията по договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Лясковец и Договарящия орган по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”,  както следва:

- да осигурява достъп за извършване проверки на място и одити, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;

- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

- да докладва за възникнали нередности;

- да възстанови без протест суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;

- да информира Възложителя /или неговия представител/ за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

- да спазва изискванията на Законодателството на Европейската общност и националното законодателство;

- да води екзекутивна документация за целия строителен процес за периода на изпълнение на обществената поръчка;

- да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването й по проекта;

- да спазва и прилага изискванията за публичност и визуализация, описани в Насоките за публичност, публикувани на Интернет страницата на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 - www.bgregio.eu.

- В случай, че Изпълнителят ще използва нови и неприлагани в страната строителни и други технологии, към  техническото предложение следва да се приложи раздел, съдържащ пълни описания на видовите дейности, както и документи удостоверяващи разрешителния режим за изпълнението им на територията на Р България.

- Срок за изпълнение на поръчката се определя съгласно приложен линеен график от изпълнителя на обществената поръчка, но не повече от 180 календарни дни.

Важно: Участниците следва да предложат реален, обоснован срок, максимално близък до обявения по-горе от възложителя. Срокът следва да е обвързан с обяснителната записка към техническото предложение, като ще се следи стриктното му спазване.

- Технически изисквания към някои материали и съоръжения, които ще бъдат доставяни и монтирани на обектите включени в обществената поръчка, както следва:

  - PVC дограма петкамерен профил, с коефициент на топлопредаване U=1,7W/m2.K, с двоен стъклопакет, К стъкло;

  - Врати, алуминиеви профили, с прекъснат термомост, със стъклопакет

  - Топлоизолация на външни тухлени стени – експандиран пенополистирол EPS 8см

  - Топлоизолация на подове - екструдиран пенополистирол XPS 6 см

  - Топлоизолация на покривни плочи - минерална вата 10 см

  - Гипскартон пожароустойчив 15мм за окачен таван

  - Външна декоративна силиконова мазилка, влачена структура, едрина на зърното 2мм

  - Хетерогенна винилова настилка 3,5мм

  - Усилена винилова спортна настилка 6мм

  - Котли чугунени на течно и газообразно гориво – съгласно проектите на отделните обекти

  - Горелки комбинирани газонафтови – съгласно проектите на отделните обекти

  - Циркулационни помпи – съгласно проектите на отделните обекти

  - Регулатор по външна температура с управление на трипътен вентил, комплект с датчици

  - Регулатор на температура с потопяем сензор

  - Стоманени двупанелни радиатори с допълнителен конвектор

  - Вакуумно-тръбен слънчев колектор

  - Бойлер за БГВ със серпентини

  - Луминесцентни осветителни тела, вкл. лампи и ЕПРА

Забележка: В Приложение № 3А към Техническото предложение участниците следва да представят подробно техническо описание само на материалите и оборудването,  посочени в т. 10 ”Технически изисквания към материалите и съоръженията, които ще бъдат доставяни и монтирани на обектите включени в обществената поръчка”. Само за тези материали и оборудване трябва да се представи минимум един от следните документи:

1. ЕО декларация за съответствие  със съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, доказваща, че са изпълнени изискванията към съответните технически характеристики, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло;

2. ЕО сертификат за качество, доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло;

3. Протокол за изпитване доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло;

4. Друг документ,  доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло;

5. Документи, доказващи клас на пожароустойчивост за всички топлоизолационин материали които се влагат на обекта.

Горепосочените документи се представят заверени, преведени на български език.

За  всеки от материалите и конкретното оборудване, които ще бъдат вложени, следва да се представят каталози или снимки (без материалите за производство на асфалтови смеси). В тях на съответната страница ясно и точно да се посочи кой от показаните материали и оборудване ще бъде използван в настоящата обществена поръчка.

Важно: Участници, които не са спазили това изискване няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Участниците да се въздържат от представяне на излишни каталози, снимки и други материали, които нямат отношение към поръчката.

Възложителят има право допълнително да поиска мостри от посочените материали и оборудване.

За всеки от  материалите и конкретното оборудване да се представи указание за полагане, експлоатация и поддържане.

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и обявените изисквания от възложителя в документацията за участие. Участникът представя гаранция за участие в процедурата /парична сума или банкова гаранция/, която е определена от възложителя като абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от стойността на поръчката.

- Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който е:

а).  осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б). обявен в несъстоятелност;

в). в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

г). е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

д). е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

е). има парични задължения към държавата или към общината по седалището си по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

ж). има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Когато участниците са юридически лица, изискванията на т. 2, б. „а” и б. „д” се прилагат, както следва:

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника.

- при всички изброени по-гори случаи - и за прокуристите, когато има такива. Когато участник - чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

- Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

а) при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

При наличие на тези обстоятелства, възложителят ги отстранява по реда на чл. 69, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2  и ал. 5 от ЗОП  в 7-дневен срок от настъпването им.

4. Възложителят отстранява по реда на чл. 69 от ЗОП по предложение на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, участник:

4.1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП и Раздел ХІІІ „Съдържание на офертата” от настоящите „Указания към участниците”, представляващи неразделна част от утвърдената документация за участие в откритата процедура;

4.2. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя в утвърдената документация, вкл. и на минималните изисквания за икономически и финансови възможности и за технически възможности, посочени в обявлението за обществена поръчка;

4.3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП, съгласно които запечатаният непрозрачен плик с офертата трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

- плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 7, 10 – 12 от ЗОП и Раздел ХІІІ „Съдържание на офертата” от настоящите „Указания към участниците”, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания – в т. 1.14. от Раздел ХІІІ „Съдържание на офертата” от настоящите „Указания към участниците”.

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника, при спазване на изискванията на т. 1.15. – 1.17. от Раздел ХІІІ „Съдържание на офертата” от настоящите „Указания към участниците”.

4. Комисията не може да предложи на възложителя за отстраняване участник, когато в държавата членка, в която е установен, той има право да предоставя съответната услуга независимо от статута или правноорганизационната му форма.

5. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

6. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 2 и 4 се прилагат и за подизпълнителите.

7. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 2 и 3 с декларации по образец (Приложения № 4, 5 и 6).

8. Когато участникът или негов подизпълнител е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на изискванията по т. 2 и 3 в Република България и в държавата, в която са установени.

# III. Комуникация между вЪзложителя и УЧАСТНИЦИТЕ

- Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

- Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

- лично – срещу подпис;

- по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

- чрез куриерска служба;

- по факс;

- по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

- чрез комбинация от тези средства.

- Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.

- Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

- При предоставяне на техническите спецификации на участниците в процедурите и при сключването на договора за обществена поръчка, възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

- При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

а) при изпълнение на задължението от възложителя да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

б) когато при писмено искане от участник възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

- Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

- До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите по процедурата лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори писмено в 4-дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, което е направило запитването. Разяснението се прилага и в документацията, която се закупува от други лица.

- За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

# IV. Представяне на ОФЕРТИ

- При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

- До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер”. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

- Участниците представят оферта за пълния обем на обществената поръчка. Оферти за част от обществената поръчка не се разглеждат.

- Всеки участник има право да представи само една оферта по процедурата. Варианти на предложения в офертата не се приемат.

- Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

- Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на т. 5 преди изтичането на срока за получаване на офертите.

- При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

- Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

- Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

- Всички разходи на участника за участие в процедурата са за негова сметка. Разходите по изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Участниците не могат да имат претенции по направените от тях разходи, включително и при невъзлагане на изпълнението на строително-монтажните работи. Разходите по дейността на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти, са за сметка на възложителя.

- Документация за участие може да се закупува до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите съгласно чл. 28, ал. 5 от ЗОП. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. При поискване от заинтересованото лице възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането.

- Срок на валидност на офертите – срокът на валидност на офертите е 180 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите за участие в обществената поръчка. Същият се посочва в приложен в документацията Образец на оферта (Приложение №1).

- Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

- При представяне от страна на участника на банкова гаранция за участие съгласно чл. 60, ал. 1, т. 2 от ЗОП, същата трябва да е със срок на валидност, съвпадащ със срока на валидност на офертата. Неспазването на това изискване е основание за отстраняване на участника по реда на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

- Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

# V. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Възложителят може на основание чл. 65, ал. 3 от ЗОП да удължи срока за получаване на оферти с не повече от 30 (тридесет) дни, когато в срока, определен за получаване на оферти няма постъпила оферта, или да прекрати процедурата с мотивирано решение на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2. Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 (тридесет) дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:

- разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;

- оглед на мястото на изпълнение.

3. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

4. Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове. Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката. Възложителят привлича като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката.

5. Срокът за приключване на работата на комисията се определя от Възложителя в заповедта и може да бъде променян само със заповед на Възложителя. Срокът трябва да бъде съобразен със спецификата на обществената поръчка и не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите.

6. Членове на комисията или консултанти могат да бъдат лица, които декларират, че:

- нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен кандидат или участник;

- не са "свързани лица" по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

- нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

7. Членовете на комисията и консултантите към нея са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

8. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член. В случай, че може да бъде заменен от резервен член, то резервния член се определя от председателя на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.

9. Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва своята работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

10. След получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства, членовете на комисията и консултантите подписват и представят на възложителя декларация, в която декларират, че:

- нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

- не са „свързани лица” по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

- нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;

- се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

11. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

12. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3 „Предлагана цена”. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. В присъствието на посочените в т. 11 лица, комисията отваря плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 „Документи за подбор” и оповестява документите, които той съдържа.

13. След извършването на действията посочени в т. 12 приключва публичната част от заседанието на комисията.

14. Комисията проверява наличието и редовността на представените документи в плик № 1 „Документи за подбор” и уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите. В протокола комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола.

15. Участникът няма право да представя други документи освен посочените в протокола по т. 14.

16. След изтичането на определения в протокола срок, Комисията проверява съответствието на документите в плик № 1 „Документи за подбор”, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя.

17. Комисията не разглежда документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

18. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и 3 „Предлагана цена”. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Важно: Най-малко 48 часа преди отварянето на ценовите оферти, възложителят писмено уведомява всички участници за датата, часа и мястото на отваряне, като оповестява това и на интернет сайта на Община Лясковец – www.lyaskovets.net.

19. При отварянето на пликовете с предлаганите цени, имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

20. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол. В този случай преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

21. Когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания критерий по чл. 37, ал.1 от ЗОП е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията трябва да изиска от него подробна обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни след получаване на искането за това.

22. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни фактори, свързани със:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

- получаване на държавна помощ.

23. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените фактори не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

24. Комисията със свое мотивирано и обосновано решение предлага на възложителя за отстраняване от процедурата всеки участник:

    - който не е представил някой от необходимите документи, посочени в чл. 56 от ЗОП и  настоящата документация;

    - за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП;

    - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя (офертата е непълна и/или не отговаря на условията, съдържанието и изискванията посочени в настоящата документацията за участие в процедурата);

    - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП, установяващи наличието на оферта, поставена в запечатан, непрозрачен плик, съдържащ три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 7, 10 - 12, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите;

2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;

3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника

Основание за отстраняване на участник от процедурата е налице и когато той е представил оферта, в която няма предлагана цена или същата не е поставена в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика с офертата.

25. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

26. Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й.

27. Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, оценката и класирането се извършват в съответствие с „Методика за определяне на комплексна оценка на оферта” от документацията за участие на база посочените в нея показатели, метод на определяне на комплексна оценка за всяка оферта и начин на класиране на предложенията.

28. Оценката на офертите се извършва от цялата комисия. Ако член на комисията не е съгласен с изготвената оценка, този член е длъжен да подпише протокола с особено мнение, което се изготвя в писмен вид и се прилага към протокола.

29. Комисията оценява и класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените условия в документацията за участие.

30. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация и кореспонденция, свързана с провеждането на процедурата.

31. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на възложителя. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

## VI. Класиране и определяне на Изпълнител. Прекратяване на процедурата.

1. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща на участниците решението за класиране в тридневен срок от издаването му.

2. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

а) не е подадена нито една оферта или няма допуснат нито един участник;

б) всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия;

в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

г) първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор;

д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

е) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

ж) поради непредставяне от страна на определения изпълнител на необходимите документи за сключване на договор за обществена поръчка, същият не бъде сключен.

3. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

а) е подадена само една оферта;

б) има само един допуснат участник или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

4. Възложителят в 3-дневен срок от решението за прекратяване уведомява участниците и изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за прекратяването на процедурата.

5. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка в случаите на  т. 2, б. „в”, „д” и „е” или на т. 3, възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

VII. ОБЖАЛВАНЕ

1. Всяко решение, действие или бездействие на възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Част четвърта, Глава 11 от ЗОП. Решението на възложителя се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

2. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

- публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението - срещу решението за откриване на процедура;

- получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

3. Жалбата може да се подава от всяко заинтересовано лице или всеки заинтересован участник.

- „Заинтересован участник” е участник, който не е отстранен окончателно от процедура. Отстраняването е окончателно, когато участникът е уведомен за решението, с което е отстранен, и това решение е влязло в сила.

-  „Заинтересовано лице” е всяко лице, което има или е имало интерес от получаването на определена обществена поръчка и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение.

4. Жалбата срещу решение на възложителя, с изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата”.

5. Жалбата срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

6. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение се обжалва. В тридневен срок от получаването й възложителят е длъжен да изпрати до Комисията за защита на конкуренцията становище по жалбата, подкрепено при необходимост с доказателства. Възложителят може сам да отстрани нарушението до произнасяне на Комисията за защита на конкуренцията по жалбата.

7. Когато се обжалва решението за избор на изпълнител, възложителят може в становището по чл. 121, ал. 1 от ЗОП да поиска от Комисията за защита на конкуренцията допускане на предварително изпълнение на решението, като мотивира това си искане и прилага доказателства в подкрепа на твърденията си.

VIIІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Възложителят сключва договор за изпълнение на обекта на поръчката по процедурата с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената открита процедура по реда на ЗОП.

2. Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

3. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор представен в документацията за участие и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител.

4. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

ІХ. ОБЯВЯВАНЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

1. Обявяване на недействителност на сключен договор на основанията, посочени в чл. 41б, ал. 1 от ЗОП, може да иска всяко заинтересовано лице или  всеки заинтересован участник.

2. Искът се предявява по реда на Гражданския процесуален кодекс.

3. Недействителност на договора за възлагане на обществена поръчка може да се иска в срок до два месеца от публикуване на информация за сключен договор в Регистъра на обществените поръчки, а ако не е публикувана - от узнаването, но не по-късно от една година от сключването на договора.

## Х. гаранциЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

-     банкова гаранция (Образец №2) или

- парична сума, внесена по следната банкова сметка: IBAN: BG11IORT80433300180001, BIC: IORTBGSF, Търговска банка „Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.

2. Размерът и валутата на гаранцията е определен в обявлението за обществената поръчка.

3. Гаранцията за изпълнение на договора се представя или внася при сключване на договора.

4. Определеният изпълнител участник избира сам формата (парична или банкова) на гаранцията за изпълнение.

5. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на поръчката без включен ДДС.

6. Възложителят може да изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, когато това е определено със закон.

7. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

8. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

9. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка и същите са съгласно проекта на договор от настоящата документация.

XІ. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

1. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие в процедурата.

2. Ако участниците в процедурата представят документи на език, различен от българския и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в текста на различните езици, за валидни се считат текста на български език.

3. При противоречие в текста на отделните документи от документацията валиден е текста в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

    - Решението за откриване на процедурата;

    - Обявление за обществена поръчка;

    - Пълно описание на предмета на поръчката;

    - Техническа спецификация;

    - Указания към участниците;

    - Методика за определяне на комплексна оценка на оферта;

    - Проект на договор за изпълнение на поръчката;

    - Образците за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

## XІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАTA НА ОФЕРТА

- За участие в процедурата участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящата документацията за участие. Същата се представя в срок до 16.00 часа на 01.03.2012 г.

- Офертата се представя в един оригинал в запечатан непрозрачен плик, който  съдържа три отделни, запечатани непрозрачни и надписани плика както следва:

  - . ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 7, 10 – 12 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;

  - . ПЛИК № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания (Техническото предложение - Приложение № 3);

  - . ПЛИК № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника (Приложение № 4).

Върху плика с офертата  участникът поставя следния надпис:

До Община Лясковец
гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1

Оферта
за участие в открита процедура с предмет:

„Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в град Лясковец”

_________________________________________________
име на участника
_________________________________________________
адрес за кореспонденция
_________________________________________________
телефон, факс и електронен адрес

Важно: Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани в трите плика по указания начин, се отстраняват от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка, на основание чл. 69, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

- Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедура е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, посочения документ по Раздел ХІІІ „Съдържание на офертата” - т. 1.2 (копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице) се представят в официален превод на български език, а документите по Раздел ХІІІ „Съдържание на офертата” т. 1.4; 1.5; 1.6, 1.7, 1.8., 1.10 и 1.12. които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

Забележка: „Официален превод” съобразно разпоредбата на §1, т. 16а от Допълнителната разпоредба на ЗОП е „Превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.”

3. Всички документи, които не се изискват в оригинал или нотариално заверено копие, следва да се представят в заверено от участника копие, като за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участника поставил надпис „Вярно с оригинала”, подпис и мокър печат.

4. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представените образци, възложителят има право да отстрани участника от процедура, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

5. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

## XIІІ. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА

Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор",

2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката;

3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена".,

В Плик 1 „Документи за подбор”, участникът поставя:

1.0. Офертата (Приложение № 1) и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа:

1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал).

1.2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец.

Когато участникът е чуждестранно лице, се представя документ за регистрация съобразно националното му законодателство.

Когато не е представен ЕИК, участниците прилагат копие от Удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.

Неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите следва да представят копие на документ за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ), както и нотариално заварено копие на договора за учредяването си.

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

-  е определен водещ член на обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;

- всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Към офертата участникът – обединение, което не е юридическо лице, представя и декларация в подкрепа на тези обстоятелства (Приложение №16).

Възложителят не е поставил изискване за създаване на юридическо лице, когато спечелилият участник е обединение/ консорциум.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение / консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица.

1.3. Административни сведения за участника (Приложение №2).

1.4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) -  представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалното му правно състояние (т. 1.2), а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата.

Декларациите по точки 1.5, 1.6 и 1.7 не могат да бъдат подписвани от пълномощник.

1.5. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП – декларацията се попълва и подписва по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 5). Декларацията се подава задължително от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП и в съответствие указанията от настоящата документация.

1.6. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (оригинал) - представя се приложения  образец към настоящата документацията (Приложение № 6).  Декларацията се подписва задължително от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

1.7. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – декларацията се попълва и подписва по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 7). Декларацията се подава задължително както от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП и в съответствие указанията от настоящата документация, така и от членове на орган на управление и контрол или временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник.

Декларациите по т.1.5., 1.6., и 1.7. се представят и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

Забележка: Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2  от ЗОП се прилагат, както следва:

а). при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон - всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е предвидено друго;

б). при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон – всички неограничено отговорните съдружници, без ограничено отговорните съдружници;

в). при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а именно – от всеки от управителите, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон - едноличният собственик на капитала или определен от него управител, като в случай че собственикът на капитала е юридическо лице, то това е неговият ръководител или определено от него лице, управляващо дружеството;

г). при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон - членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет;

д). при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон – членовете на съветът на директорите, а в случай че те са възложили управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове – от изпълнителните членове;

е). във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или участника.

ж). във всички изброени по-гори случаи - и за прокуристите, когато има такива.

Когато участник - чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Декларациите по чл. 47, ал. 5 от ЗОП се подават задължително от лицата, посочени в ал. 4  (неограничено отговорни съдружници, членове на управителни и контролни органи на юридически лица, прокуристи), като се има предвид следното:

По смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси (ЗПУКИ) :

1. „Свързани лица” са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

2. „Лице по чл. 21 от ЗПУКИ” е лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20 от ЗПРКИ,  няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации. Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по чл. 21, ал. 1 от ЗПУКИ.

3. „Лице по чл. 22 от ЗПУКИ” е лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.”

1.8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (Приложение № 8).

"Минимална цена на труд", съобразно разпоредбата на §1, т.12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл.8, т.1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО).

1.9. Документ за закупена документация за участие (копиe).

1.10. Оригинал на документ за банкова гаранция (Образец №1) за участие в процедурата, със срок на валидност, съвпадащ със срока за валидността на офертата или оригинал на документ за внесена парична гаранция за участие в размер на 11 000 лева (единадесет хиляди лева), по следната банкова сметка:

IBAN: BG11IORT80433300180001,

BIC: IORTBGSF,

Търговска банка „Инвестбанк” АД – клон Велико Търново.

Забележка: Участниците, които не са представили документ за гаранция за участие или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията на възложителя, ще бъдат отстранени от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

1.11. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Попълва се декларация за участие или неучастие на подизпълнител – (Приложение №9).

Декларацията съдържа наименованието на подизпълнителите и дела на тяхното участие (процент от общата стойност и описание на конкретната част от предмета на поръчката, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител).

Ако списъкът е по-дълъг, се изготвя приложение към образеца, в който се попълват посочените данни за всички подизпълнители и в образеца се записва „Съгласно приложен списък”.

Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката (Приложение №10) и да представи следните документи, които се прилагат към офертата на участника:

-	декларация (Приложение №10) за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) - представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация, че е съгласен да участва като подизпълнител (по аргумент от чл. 55, ал. 4 от ЗОП);

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

-	копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато не е представен ЕИК участниците прилагат копие от Удостоверение за актуално състояние при условията на т. 1.2. от този раздел;

-	декларации по чл. 47 от ЗОП  – при условията на т. 1.5, 1.6 и 1.7 от този раздел;

-	декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда;

-	доказателства за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности, опит и/или квалификация – представят се съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, като не е необходимо подизпълнителите да отговарят на всички минимални икономически, финансови и технически изисквания. По отношение на подизпълнителя в офертата трябва да са представени следните документи:

- годишен финансов отчет за 2010 г., включващ счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите;

- информация за общия оборот и за оборота от строителство, за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.

- списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 3 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания;

- описание на техническото оборудване;

- списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството.

1.12 Участниците трябва да представят декларация за запознаване с обекта и съгласие за приемане на условията на поръчката (Приложение № 15).

1.13. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и техническите възможности, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката.

- Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и финансови възможности:

1. Участникът (юридическо лице или обединение, което не е юридическо лице) трябва да има общ оборот от дейността, в размер не по-малък от 3 200 000 лева (три милиона и двеста хиляди лева) без включен данък върху добавената стойност, за последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.);

2. Участникът (юридическо лице или обединение, което не е юридическо лице) трябва да има оборот от строителство на обекти, сходни с предмета на поръчката, в размер не по-малък от 2 200 000 лева (два милиона и двеста хиляди лева) без включен данък върху добавената стойност, за последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.);

3. Участникът (юридическо лице или обединение, което не е юридическо лице) трябва да разполага с осигурен финансов ресурс или достъп до кредитна линия в размер на 500 000 лева.

4. Участникът (юридическо лице или обединение, което не е юридическо лице) трябва да има застраховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, със срок на валидност, равен на срока на валидността на представената оферта. В случай, че само един или част от участниците в обединението има (имат) такава застраховка, то той (те) следва да представят застраховка за професионална отговорност по чл. 171 , ал. 1 от ЗУТ за цялостното изпълнение на СМР, включени в предмета на обществената поръчка.

При наличие на подизпълнител, същия следва да отговаря на минималното изискване, посочено в т. 4 -  наличие на застраховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, с оглед и минималните изисквания за технически възможности на подизпълнителите, посочени в настоящата документация.

Забележка: При сключване на договора за обществена поръчка, изпълнителят (юридическо лице или обединение) е длъжен да представят застраховка по чл. 171 от ЗУТ със срок на валидност, съвпадащ със срока на договора.

** Под „обекти, сходни с предмета на поръчката” следва да се разбират: строежи по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „д” от ЗУТ и чл. 8, ал. 2, т. 3 и чл. 9 от Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

Тези изисквания се доказват с представяне на следните документи, поставени в плик 1 „Документи за подбор”:

1.13.1. Декларация по образец (Приложение № 11), която съдържа информация за общия оборот от дейността на участника и оборот от строителство на обекти, сходни с предмета на поръчката за последните 3 години.

1.13.2. Удостоверение от банка, банкова референция или друг документ в оригинал, който трябва да съдържа задължителните реквизити: уверение от съответната банка, че участникът (юридическо лице или обединение) ,,,притежава собствен финансов ресурс или достъп до кредитна линия в изисквания размер конкретно за предмета на настоящата процедура, с дата на издаване не по-рано от дата на публикуване на решението за откриване на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

1.13.3. Заверено копие от съставните части на годишните финансови отчети за последните 3 финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, а именно:

* Заверено копие на балансите за последните 3 финансови /2008, 2009 и 2010/ години;

* Заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 финансови /2008, 2009 и 2010/ години;

* Справка за приходите на строителни предприятия по видове строителство за  последните три финансови /2008, 2009 и 2010/ години;

* Заверено копие на одитните доклади от експерт-счетоводителя, заверил финансовите отчети за последните 3 финансови /2007, 2008 и 2009/ години. Ако участникът не подлежи на одит, следва да представи декларация за това обстоятелство в свободен текст.

1.13.4. Копие на застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ със срок на валидност на офертата.

Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи по-горе, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

* При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за представяне на документите по т. 1.13.1. и 1.13.3. се отнася за всеки един от участниците в самото обединение (страна по договора за гражданско дружество) .

** При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т.1.13.4. за представяне на застраховка по чл. 171 от ЗУТ, в случай, че застраховка има само един или част от участниците в обединението, следва той (те) да представят застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за цялостното изпълнение на СМР, включени в предмета на обществената поръчка.

- Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности, опит и квалификация на участника за изпълнение на поръчката

Участникът в процедурата, трябва да осигурява необходимата правоспособност за осъществяването на всички строително-монтажни и възстановителни дейности от предмета на обществената поръчка, съгласно изискванията на Възложителя, обективирани в настоящите указания и инвестиционните проекти, българското законодателство и Указанията на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” 2007-2013.

- Участникът в обществената поръчка трябва през предходните 5 (пет) години (2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г. ) да има изпълнени договори, доказващи опита му в изграждане и/или ремонт на обекти, сходни с предмета на поръчката, общо на стойност не по-малко от 2 200 000 лв. (два милиона и двеста хиляди лева) без ДДС.

- Участникът в обществената поръчка трябва е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара, за изпълнение на строежи ІV категория с обхват, съобразно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „д” от ЗУТ, което се доказва чрез представяне на съответното Удостоверение за вписване, придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, или представи валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

* В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава аналогичния документ, посочен в предходния абзац, то същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече информация: http://register.ksb.bg/), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС.

** В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, посоченото минимално изискване важи и следва да бъде доказано от този член на обединението, който, според направеното разпределение на дейностите в договора за обединение, ще вземе участие в конкретните СМР на съответния обект.

*** В случай че участникът ползва подизпълнител/и и някой от подизпълнителите му ще извършва отделни части или видове СМР, то този подизпълнител също трябва да представи Удостоверение за вписване в ЦПРС, поне за изпълнение на отделни видове СМР, посочени в Националната класификации на икономическите дейности, позиция “Строителство”.

- Участникът трябва да притежава валидни сертификати за внедрени Система за управление на качеството ISO 9001:2008, Система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 и Системи за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентни сертификати, с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката.

- Участникът трябва да има средно-списъчен състав не по-малко от 50 (петдесет) работници към месеца, предхождащ месеца на публикуване на решението за откриване на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

- Участниците трябва да разполагат с минимум 7 (седем) души инженерно-технически състав, притежаващ компетентност, покриваща спецификата на поръчката както следва:

а). минимум 1 (един) технически ръководител с висше образование, който да отговаря на следните изисквания на възложителя:

- да има придобита образователно-квалификационна степен „магистър” „строителен инженер”;

- да има общ професионален опит минимум 10 г., от които минимум 5 г. опит като технически ръководител за изграждане и/или ремонт на сгради и съоръжения;

б). минимум 1 (един) строителен инженер, който да отговаря на следните изисквания на възложителя:

- да има придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, специалност “Промишлено и гражданско строителство” / „Строителство на сгради и съоръжения”;

- да има минимум 5 години професионален опит по специалността, от които минимум 2 години опит в изпълнението на сгради и съоръжения;

в). минимум 1 (един) квалифициран инженер по част „Отопление и Вентилация”, който да отговаря на следните изисквания на възложителя:

– да има придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, машинен инженер

- да има минимум 5 години професионален опит по специалността, от които минимум 2 години опит в изпълнението на ОВ части на строежи;

г). минимум 1 (един) квалифициран електроинженер, който да отговаря на следните изисквания на възложителя:

– да има придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, специалност  “Електроинженер”;

- да има минимум 5 години професионален опит по специалността, от които минимум 2години опит в изпълнението на  ел. части на строежи;

д). минимум 1 (един) квалифициран ВиК инженер, който да отговаря на следните изисквания на възложителя:

– да има придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”,

- да има минимум 5 години професионален опит по специалността, от които минимум 2 години опит в изпълнението на  ВиК мрежи и съоръжения;

е). минимум 1 (един) отговорник по контрола на качеството, който да отговаря на следните изисквания на възложителя:

- да има професионална квалификация, която да отговаря на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ;

- да има минимум 5 години професионален опит по специалността;

ж). минимум 1 (един) правоспособен инспектор по ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд), който да отговаря на следните изисквания на възложителя:

- да има професионална квалификация за координатор или инспектор по безопасност и здраве;

- да има минимум 2 г. трудов стаж като координатор или инспектор по безопасност и здраве.

- През последните три календарни години (2008г., 2009г. и 2010г.) участникът трябва да няма наложени санкции от ДНСК/РДНСК и/или съответен еквивалентен орган в държавата на участника, с влязъл в сила акт на съответния компетентен орган в държавата, в която участникът е установен.

* Участник в поръчката може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси.

** Изискването по т. 1  се отнася за участника в обществената поръчка – юридическо лице. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т. 1  се отнася за обединението като цяло или за поне един от участниците в обединението (т.е. страна по договора за гражданско дружество) .

***В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците, посочени в т. 3, т. 4. и т.5 важат за обединението като цяло. Изискването на т.6 следва да бъде доказано от всеки член на обединението.

Тези изисквания се доказват със следните документи, поставени в плик 1 „Документи за подбор”:

1.13.5. Справка - декларация, съдържаща списък на изпълнени договори за строителство, доказващи опит на участника в изграждане и/или ремонт  на обекти, сходни с предмета на поръчката за последните 5 години (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.) – по образец (Приложение № 12).

* Участникът следва подробно да опише изпълнените от него обекти по вид и местоположение, процентното му участие в изпълнението на съответния обект, включително стойностите на договорите, датите и възложителите и да подкрепи написаното с доказателства.

Тези доказателства могат да бъдат: копия на договори или извлечения от тях, представящи възложителя, предмета на договора, датата на сключване, обхвата и обема на работа, стойността на договора и датата на започване и приключване на работата по него, други доказателства за добро изпълнение.

От посочената в списъка информация и приложените към него доказателства  трябва да е видно налице ли са по отношение на участника минималните изисквания за технически възможности и квалификация, посочени в раздел ІІ, т.1 по-горе в настоящите Указания.

1.13.6. Препоръки за добро изпълнение на договори по т. 1.13.5, удовлетворяващи минималните изисквания на възложителя. Тези препоръки задължително трябва да съдържат стойност, описание на извършваните дейности по вид, дата и място на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт.

Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата.

1.13.7. Документи, доказващи въвеждането в експлоатация на обектите по т. 1 - по преценка на участника,

Важно: В Справката-декларация се посочват само договори за обекти, относими към предмета и обема на обществената поръчка. Участниците не трябва да включват в Справката-декларация други обекти, както и да представят документи (референции, документи, доказващи въвеждането в експлоатация) за обекти извън посочените в Справката-декларация.

1.13.8. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от, ІV категория, с обхват, съобразно чл. чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „д” от ЗУТ, придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, съгласно посочените по-горе изисквания на Възложителя или съответния валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - заверено от участника копие.

* В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, посоченото удостоверение се представя от тези членове на обединението, които, според направеното разпределение на дейностите в договора за обединение ще вземат участие в конкретните СМР на съответния обект, съобразно категорията му, посочена в пълното описание на предмета на поръчката, съобразена с разпоредбите на чл.137 от ЗУТ.

**Когато се предвижда участието на подизпълнител, удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя се представя и за него, ако дела на неговата работа го изисква.

*** Когато участникът или лицето, което следва да представи гореописаното удостоверение, е регистрирано извън територията на Република България, представя еквивалентен документ съгласно националното му законодателство в официален превод или удостоверение за наличието на такава регистрация, съгласно изискванията на чл. 49, ал. 1 от ЗОП.

1.13.9. Валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008, валиден сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 и валиден сертификат за въведена система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалентни на тях сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, или еквивалентни на тях. Сертификатите следва да са с валидност минимум срока за изпълнение на договора.

1.13.10. Участниците представят декларация за средно-списъчен състав за месеца, предхождащ месеца на публикуване на решението за откриване на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка (Приложение № 13). Към декларацията задължително се прилага справка от Националната агенция по приходите (НАП) за актуално състояние на всички действащи трудови договори към месеца, предхождащ месеца на публикуване на решението за откриване на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Справката, издадена от НАП следва да съдържаща информация за осигурените лица на трудов договор за съответния месец, като за чуждестранните участници се изисква еквивалентна справка и/или декларация за брой осигурени лица за месеца, предхождащ месеца на публикуване на решението за откриване на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

1.12.11. Участниците представят списък – декларация по образец (Приложение № 13А), съдържащ данни за водещия инженерно-технически състав на Участника, определен за изпълнение на строителството на обекта – предмет на обществената поръчка.

*** Когато участникът е обединение, декларацията се попълва и представя за обединението като цяло.

За водещия инженерно-технически състав (съгласно раздел ІІ, т. 5.), включващ  технически ръководител, строителен инженер, квалифициран ОВ инженер, квалифициран Електроинженер, квалифициран ВиК инженер, отговорник по контрола на качеството и правоспособен инспектор по ЗБУТ, към списъка се прилагат задължително и  професионална автобиография с посочен професионален опит съобразно изискванията за съответния специалист (вкл. като ръководител), копие от диплома, копие от трудова книжка, както и други документи, които удостоверяват и доказват наличието на горепосочените изисквания в раздел ІІ, т. 6. За наличието на правоспособен инспектор по ЗБУТ, допълнително се представя и копие от сертификат за „координатор по безопасни и здравословни условия на труд” или други документи.

1.12.12. Декларация (Приложение №14) от всеки един от експертите, част от инженерно-техническия състав на участника, за ангажираност в изпълнението на поръчката, за принадлежност и наличност.

Забележка: Документите трябва да бъдат подредени в следната последователност за всеки специалист поотделно: професионална биография, копие от диплома, копие или извлечение от трудова книжка, копие от трудовия договор, а за координатора - документ за преминато обучение или курс за „координатор по безопасни и здравословни условия на труд, други документи по преценка на участника, доказващи професионалната квалификация и/или правоспособност на наетите лица по раздел ІІ, т. 6.

Важно: Участниците не трябва да представят документи за наетия персонал извън тези, които доказват наличието на посочените по-горе изисквания.

1.13.12. Декларация (свободен текст), че участника няма наложени с влязъл в сила акт санкции от ДНСК/РДНСК и/или съответния еквивалентен орган в други държави или държавата на участника.

*** Когато участникът е обединение, декларацията се представя от всеки член на обединението.

В Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, участникът поставя:

1.14. Техническо предложение  – Приложение № 3. Участниците трябва да се съобразят с комплексния характер на поръчката, определените срокове и сезонност на СМР и да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на СМР. Не се допуска отклонение от одобрения от възложителя краен срок съобразно графика от общия план-график за изпълнение, който трябва да се състои от обяснителна записка и графична част, съдържаща календарен план график на строително-монтажните работи (СМР).

Към Техническото предложение участниците трябва да представят:

1.14.1. Календарен план - график – изготвя се по Образец № 3 и определя:

- начало на СМР, обвързани със срокове за предаване на строителната площадка

- срокове за завършване на СМР на отделните подобекти

- срокове на доставка на материали

- общо времетраене на СМР

- краен срок за приемане на обекта

- писмени обяснения към календарния план-график

Участниците трябва да предвидят в календарния план-график задължителното условие на Възложителя, че всички  вътрешни строително-монтажни работи по двете начални училища, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат извършвани след приключване на учебната година, а именно в периода м. Май – м. Август, за да не се възпрепятства учебния процес. Това условие следва да бъде адекватно отразено от Участника в предложения от него календарен план-график.

1.14.2. Обяснителната записка следва да съдържа:

- 1. Програма за изпълнение на строителни и монтажни работи;

- 2. Описание на технологичната последователност на строителните процеси, вклюващо описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. В описанието следва да бъдат подробно описани видовете СМР по строежите, включени в предмета на обществената поръчка, които ще бъдат извършени; основните материали и технологии на изпълнение, които ще използва изпълнителя (топлоизолация, хидроизолация, дограма, мазилки, бои, ОВ съоръжения и инсталации, ел. съоръжения и инсталации, слънчеви и фотоволтаични инсталации (ако в сградата са предвидени такива); техническите и функционалните характеристики на предложените строителни материали и продукти; сертификати, каталози, рекламни брошури, продуктови спецификации и др. информационни материали, представящи в детайли основните продукти от КСС, които позволяват Възложителят да се запознае достатъчно ясно и подробно с намеренията на участника; подробно и задълбочено описание на организацията, която ще бъде създадена на обекта, в това число и за временното строителство; последователност и продължителност на предлаганите дейности, отчитайки времето и за подготвителните дейности, идентифициране и определяне на времето за важните задачи, които са от особено значение за изпълнението на договора.

- 3.  Описание на графика на работната ръка - разпределение на човешкия ресурс по време на изпълнение на дейностите.

- 4. Идентификация на възможните рискове и предпоставките за тяхното възникване; вероятност от възникване на риск; степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риск; мерки за недопускане/предотвратяване  на риска; мерки за преодоляване на риска.

- 5. Описание на мерките за опазване на околната среда за всеки етап и подробен план за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда, който да включва описание на: депонирането/изхвърляне на твърди отпадъци от СМР; депониране/изхвърляне на друг вид отпадъци;

- 6. Други мерки, предвидени от Участника за осигуряване на пожарна безопасност, осигуряване на безопасност на децата, учениците и персонала по време на изпълнение на СМР.

1.14.3. Описание на организацията за контрол на качеството, техническа база за осигуряване контрол на качеството и вътрешни норми на участника за осигуряване на качеството на СМР.

1.14.4. Описание на мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и осигуряване на пожарна безопасност по време на строителството.

1.14.5. Участниците следва да направят подробно техническо описание на материалите и оборудването /посочени в т. 10 от Технически изисквания към материалите и съоърженията, които ще бъдат доставяни и монтирани на обектите/ - Приложение № 3А към Техническото предложение (Приложение № 3). За посочените в Приложение № 3А към Техническото предложение материали и оборудване трябва да се представи най-малко един от следните документи:

- ЕО декларация за съответствие  със съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, доказваща, че са изпълнени изискванията към съответните технически характеристики, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло;

-  ЕО сертификат за качество, доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло;

- Протокол за изпитване, доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло ;

- Друг документ, доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло.

Горепосочените документи се представят в заверени от участника копия, и преведени на български език.

За  всеки от материалите и конкретното оборудване, които ще бъдат вложени, участникът трябва да представи каталози или снимки. В тях на съответната страница ясно и точно да се посочи кой от показаните материали и оборудване ще бъде използван в настоящата обществена поръчка.

Участници, които не са спазили това изискване няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Участниците да се въздържат от представяне на излишни каталози, снимки и други материали, които нямат отношение към поръчката.

Възложителят има право допълнително да поиска мостри от посочените материали и оборудване.

За всеки от материалите и конкретното оборудване да се представи указание за полагане, експлоатация и поддържане.

1.14.6. Списък на наличната техника, оборудване и механизация (собствена или наета), които кандидатът ще използва при изпълнение на поръчката – (Образец № 4)

За удостоверяване на основанието за ползване на посочените техника, оборудване и механизация участниците трябва да представят за всяка от машините документ за собственост, договор за наем или за лизинг или други документи, вкл. и счетоводни документи, доказващи наличието на тази техника. Участниците могат да представят заверено копие на извлечение от инвентарна книга, от което да е видно, че разполагат с предлаганата техника, като за техниката, която е на лизинг се представя копие от договора за лизинг. В инвентарната книга техниката трябва да бъде маркирана (обозначена) по подходящ начин.

1.14.7. Списък-декларация (Образец №5) за разпределение на квалифицирани строителни работници, които непосредствено ще участват в изпълнението на поръчката (с посочен код по НКПД 2011).

Към списъка-декларация следва да бъдат приложени доказателства за професионална квалификация и правоспособност на предложените квалифицирани строителни работници, които непосредствено ще участват в изпълнение на поръчката

В Плик 3 „Предлагана цена”, участникът поставя:

1.15. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – в оригинал. Подготвя се от участника по образеца за „Предлагана цена” (Приложение № 4). Този документ задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена».

1.16. КСС - Попълнената количествено-стойностна сметка (Образец №6) се поставя в плика „Предлагана цена”. Към количествено-стойностната сметка се представят пълен комплект анализи за формиране на единичните цени по всички позиции от КСС.

Забележка: При формирането на конкретните единични анализни цени да се включат всички операции, необходими за извършване на съответния вид работа. Количествено-стойностната сметка следва да бъде представена на електронен носител във формат Excel 2003.

1.17. Попълнен, подписан и подпечатан проект на договор – (Приложение 17) – в договора участника задължително попълва предлагана цена и размер на гаранцията за изпълнение.

При разминаване на единичните и общи цени, се приемат за верни единичните цени, в случай, че са коректно образувани въз основана на предложените ценови показатели. Ако те не са коректно образувани при спазване на разходни норми и ценовите показатели, участника се отстранява на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 3 от ЗОП.

Непосочването на отделни операции или липса на анализи на единични цени, също води до отстраняване на участника от процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 3 от ЗОП.

Извън плика с надпис «Плик №3 Предлагана цена» не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Ако участникът поставя в офертата си каталози или други подобни документи, те трябва да бъдат без вписани цени, или цените трябва да бъдат заличени по подходящ начин. Неспазването на това изискване ще доведе до отстраняване на участника.

Важно: При подготовка на предложението си, участниците следва да направят оглед на място на терена, да се запознаят подробно с техническите условия, включени в настоящата документация и предоставените изходни данни.

Лица за контакти:

Инж. Соня Шишкова

Главен експерт „Проекти”, Община Лясковец

ХIV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА.

Критерият за оценка на офертите съгласно чл. 37 от ЗОП е „икономически най-изгодна оферта”, при който класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта “Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по следните предварително определени показатели:

| № по ред | Показатели за определяне на комплексната оценка | Относителна тежест на показателя в КО | Максимално възможен брой точки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Срок за изпълнение на СМР в календарни дни (Ос) | 5 % | 100 |
| 2. | Методология на изпълнение на СМР (Ом) | 55 % | 100 |
| 2.1. | Разпределение на човешки ресурси, механизация и оборудване за изпълнение на СМР (T1) |  |  |
| 2.2. | Организация на изпълнение на СМР, етапност и технологична последователност (T2) |  |  |
| 3. | Предлагана цена (Оц) | 40 % | 100 |

Забележка: В колона № 1 е посочена поредността на показателя. В колона 2 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 3 са посочени относителното тегло на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона № 4 са посочени максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели).

Настоящата методиката за оценка на подадените оферти е задължителен елемент от документацията на възложителя.

Комплексната оценка за икономически най-изгодното предложение  ще се извърши на два етапа:

- оценка на “Техническото предложение” и

- оценка на “Предлаганата цена”.

1. Оценка на Техническо предложение – техническото предложение отчита срок за изпълнение на строително-монтажните работи и предложената методология на изпълнение на СМР - предмет на поръчката, в това число разпределение на  човешки ресурси, механизация и оборудване за изпълнение на поръчката, организация на изпълнение на СМР, етапност и технологична последователност на изпълнението на предмета на поръчката.

При оценка на техническото предложение се оценяват следните показатели:

1.1. Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни (Ос) – тежестта на показателя е 5% от комплексната оценка на офертата, с максимален брой точки 100. Формулата за изчисляване на оценката за срок на изпълнение (Ос) е следната:

Ос  = Gmin    x 100, където:

Gi

- Gmin е предложеният най-кратък срок на изпълнение, при предложен срок по-нисък от максималния от 180 календарни дни. Участникът трябва да представи календарен план – график (линеен график) за изпълнение на поръчката, при стриктно спазване на технологията и организацията на строителство, с обосновка и доказателства, доказващи предложения по-кратък срок на изпълнение от посочения максимален (180 дни).

- Gi е предложеният срок от съответния участник.

1.2. Методология на изпълнение на СМР (Ом) – тежестта на показателя е 55% от комплексната оценка на офертата, с максимален брой точки 100. Оценката на този показател – „Методология на изпълнението на СМР”, за всяка оферта се образува по следния начин:

Ом = Т1 х КТ1 + Т2 х КТ2, където:

- Т1 - Разпределение на човешки ресурси, механизация и оборудване за  изпълнение на СМР;

- КТ1 - коефициент на тежест за подпоказателя Т1,

- Т2 - Организация на изпълнение на СМР, етапност и технологична последователност;

- КТ2 - коефициент на тежест за подпоказателя Т2.

Оценката на този показател (Ом) за всяка оферта се образува чрез оценяване  поотделно на два подпоказателя, свързани с комплексния подход и методи за изпълнение на строителните и монтажни работи на обекта, а именно:

1.2.1. Разпределение на човешки ресурси, механизация и оборудване за  изпълнение на СМР (T1) – от 1 до 10 точки с коефициент на тежест КТ1 – 4, като максималния брой точки за Т1 е 40 точки. Максималният брой точки (10 точки) се дава на участника, предложил най - реалистично разпределение на човешки ресурси в екипи по специалности за различни видове СМР, както и най-реалистично разпределение на механизация и оборудване по отделните обекти, в предмета на поръчката, като с екстраполация се определя оценката на всеки участник. При оценка на този показател, комисията оценява попълния Списък-декларация за разпределение на квалифицирани строителни работници, които непосредствено ще участват в изпълнението на поръчката. Оценява се доколко предвидената работна ръка, механизация и оборудване съответстват на заложените технологични процеси и е налице съответствие с обяснителната записка и предвидената организация и времето, необходимо за изпълнение на строителните задачи.

Т1 = (Е1 х К1) + (Е2 х К2) + (Е3 х К3) + (Е4 х К4) + (Е5 х К5)

Оценяването се извършва на база предложените от участниците Списък-декларация за квалифицираните строителни работници както и тяхното разпределение (Образец № 5), които непосредствено ще участват в изпълнението на поръчката, както и Списък на наличната техника, оборудване и механизация (собствена или наета), които участникът ще използва при изпълнение на поръчката  (Образец № 4) спрямо предложеното разпределение на човешките ресурси и механизация в календарния план - график.

Разпределението на човешките ресурси и механизация по отделните части на СМР,  и съответните им коефициенти на тежест според спецификата, сложността и обема на включените в тях СМР, като част от обема и вида на цялата поръчка, е следното:

Екип 1 (Е1) за изпълнение на общи строителни работи и полагане на топлоизолации - с коефициент на тежест К1=0,20;

Екип 2 (Е2) – за изпълнение на монтажни работи по подмяна на дограма  - с коефициент на тежест К2=0,10;

Екип 3 (Е3) – за изпълнение на ОВ част – реконструкция на котелна и отоплителна инсталация - с коефициент на тежест К3=0,25;

Екип 4 (Е4) – за изпълнение на електромонтажни работи  - с коефициент на тежест К4=0,15;

Екип 5 (Е5) – техника, оборудване и механизация за изпълнение на поръчката  - с коефициент на тежест К5=0,30.

Комисията оценява средно-претегления брой човешки ресурси, оборудване и механизация за всеки екип, след което се сборуват, за да се получи общия средно-претеглен брой човешки ресурси, оборудване и механизация и тяхното разпределение за изпълнение на отделните обекти. Оценката по този критерий е с коефициент на тежест КТ1 – 4, така че за получаване на окончателна оценка, която влиза в общата оценка на показател „Методология на изпълнение на СМР”, резултатите от 1 до 10 се умножават по 4 (КТ1).

Стойността на получената оценка се закръгля с точност до 0.01.

1.2.2. Организация на изпълнение на СМР, етапност и технологична последователност (T2) – от 1 до 10 точки с коефициент на тежест КТ2 – 6, а максималния брой точки за T2 e 60 точки.

При оценката на този подпоказател (Т2), се оценява програмата за организация на изпълнението на строителните и монтажни работи, етапност и технологична последователност, отразени в календарния план – график за изпълнение на СМР, предложен от участника.

При оценката на офертата посредством този подпоказател, комисията оценява възможността на участника за осигуряване на навременно и качествено изпълнениe съобразно предложения срок и комплексната организация в съответствие с техническите изисквания на възложителя и комплексния характер на поръчката.

Т2= (D1 х 0.6) + (D2 х 0.4), където:

D1 - Организация на изпълнение на СМР – от 1 до 10 точки, като максималния брой точки е 10.

Максималната оценка е 6 и представлява D1 умножено по 0.6.

D2 - Етапност и технологична последователност на изпълнение на СМР – от 1 до 10 точки, като максималния брой точки е 10.

Максималната оценка е 4 и представлява D2 умножено по 0.4.

При образуване на оценката за организация на изпълнение на СМР, комисията оценява програмата за организация на изпълнение на строителните и монтажни работи, описана в обяснителната записка в офертата на участника, както и предложените методи за управление на риска.

При образуване на оценката на етапността и последователността, предложени от участника за осигуряване на навременно и качествено изпълнение в съответствие с техническите изисквания на възложителя, комисията извършва оценяването въз основа на етапността и последователността на отделните видове СМР, заложени в календарния план – график, представен от участника. Оценява се доколко предложените от участника метод, подход и действия за изпълнение на СМР съответстват на технологичните изисквания за изпълнение на отделните строителни операции и процеси, както и тяхната обвързаност с календарния план - график.

Комисията формира оценката от 1 до 10 на базата на два основни фактора, описани в методологията на изпълнение на СМР, както следва:

а). Организация на изпълнение на СМР (D1)  – с максимална оценка 6.

б). Етапност и последователност на СМР (D2) – с максимална оценка 4.

При оценката се вземат предвид технологичната последователност на отделните видове работи, както и дали са взети под внимание метеорологичните условия спрямо предложения срок на изпълнение на всеки един от участниците.

Стойността на получената оценка се закръгля с точност до 0.01.

2. Оценка на Предлаганата цена – отчита предлаганата от участника цена за изпълнение на СМР, включени в предмета на поръчката.

До оценка по предлаганата цена се допускат само тези оферти, които съответстват на условията на възложителя за изпълнение на обществената поръчка.

Оценката на предлаганата цена (Оц) се извършва от комисията въз основа на предложената от участника офертна цена - предложената обща стойност на СМР без включен ДДС (Приложение № 4) съгласно приложената КСС (Образец № 6) за изпълнение на предвидените СМР.

Тежестта на показателя (Оц) е 40% от комплексната оценка на офертата, като максималния брой точки, които може да получи участник е 100 точки.

Формулата за изчисляване на оценката на този показател – „Предлагана цена”, е както следва:

Оц = Pmin   x 100, където

Pi

- Оц е оценката на предлаганата от участника цена;

- Pmin е най-ниската предложена цена измежду всички предложени цени от допуснатите участници;

- Pi е предложената цена от съответния участник, чиято оферта се оценява.

Стойността на получената оценка на показателя „Предлагана цена” (Оц) се закръгля с точност до 0.01.

Комплексната оценка (КО) на кандидатите се формира по следната формула:

КО = Ос х 5% + Ом х 55% + Оц х 40%

Максималният брой точки в комплексната оценка, който може да получи участник е 100 т.

На първо място се класира участникът получил най-голям брой точки.

Останалите участници се подреждат в низходящ ред в зависимост от получения брой точки

Забележка: Получената оценка за всеки критерий се закръгля с точност до 0.01.

3. Класиране – комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

3.1. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

3.2. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест (Ом - Методология на изпълнение на СМР) и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

3.3. Съгласно чл. 71, ал. 5 от ЗОП, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, в случай, че  "икономически най-изгодна оферта" не може да се определи по реда на правилата, посочени в т. 3.1. и т. 3.2.