ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45

e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net

ЗАПОВЕД

№ 1016  / 16. 05. 2013 г.

гр. Лясковец

На основание чл. 3, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 1, чл. 16, ал. 4 и чл. 25, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в качеството си на Кмет на Община Лясковец и възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП,

І. ОТКРИВАМ:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство на обект: “Авариен ремонт и възстановяване на водостоци на дере в регулацията на с. Добри дял, общ. Лясковец”.

1. Обект на поръчката:

Аварийно-възстановителните работи на водостоци на дере в регулацията на село Добри дял, общ. Лясковец включват обособени подобекти, както следва:

- Подобект І: Авариен ремонт и възстановяване на водосток между о.т. 127 и 126 на общински път ІV-40044;

- Подобект ІІ: Авариен ремонт и възстановяване на сводов зидан водосток между о.т. 95 и 96;

- Подобект ІІІ: Авариен ремонт и възстановяване на водосток – плочов, между о.т. 39 и 486.

1.1. Подобект І: Авариен ремонт и възстановяване на водосток между о.т. 127 и 126 на общински път ІV-40044:

- подмяна на връхната конструкция на водостока

- подзиждане носещите устои и крила;

- заскаляване радието по цялата дължина на водостока и изграждане на предпазни призми;

- обезопасяване - направа на челни греди и парапети;

- ремонт на пътната настилка в района на водостока

1.2. Подобект ІІ: Авариен ремонт и възстановяване на сводов зидан водосток между о.т. 95 и 96:

- удължаване на водостока с мин. 2 м.;

- изграждане на нови крила и удължаване на устоите му;

- заскаляване на радието и изграждане на каменни призми против подкопаване;

- направа на челни греди и парапети;

- направа на стоманобетонова настилка в района на водостока;

1.3. Подобект ІІІ: Авариен ремонт и възстановяване на водосток-плочов между о.т. 39 и 486:

- удължаване на водостока на 6.80 м. и ширина на пътното платно на 6.00 м.;

- подмяна на комбинираната пътна плоча със сглобяеми мостови плочи;

- изграждане на нови стоманобетонови крила и обезопасяването му.

Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) по Подобект І, представлява:

- почистване на дерето пред и след водостока - 40 м.;

- рязане на асфалтобетон;

- демонтаж пътна настилка;

- демонтаж на покривната конструкция на водостока;

- почистване на радието от наноси и утайки;

- бетонова облицовка радие;

- циментова замазка по зидария;

- доставка и монтаж на МП;

- циментова замазка по МП;

- хидроизолация стоманобетонова конструкция;

- направа на челни греди;

- уплътняване на насипи;

- асфалтова настилка;

- оформяне на земни откоси;

- нареждане едроломен камък (вток, отток);

- направа на временен бент

Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) по Подобект ІІ, представлява:

- почистване на дерето пред и след водостока - 40 м.;

- машинен изкоп фундаменти на откосите;

- отводняване на обекта за 20 кал. дни - с дебит 5л/сек.;

- кофражни работи по подпорни стени и греди;

- арматура А-І, А-ІІІ - фундаменти, подпорни стени и греди;

- доставка и полагане на бетон В20 за подпорни стени и греди;

- заскаляване дъно на стар водосток - 20 см.;

- доставка и монтаж на МП 200/100/30;

- уплътнен насип от трошен камък;

- армирана бетонова настилка  - 20 см.;

- заготовка и монтаж на стоманен парапет

- едроломен камък - вток и отток;

- заскаляване на откоси;

- временен бент

Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) по Подобект ІІІ, представлява:

- почистване на дерето около водостока;

- изграждане на временен отводнителен бент;

- демонтаж съществуващи крила;

- машинен изкоп за фундаменти, устои и крила;

- монтаж на арматура за фундаменти и крила;

- кофражни работи фундаменти, устои и крила;

- армировъчни работи;

- бетонови работи;

- демонтаж съществуваща мостова конструкция;

- доставка и монтаж мостови плочи;

- хидроизолация;

- армирана бетонова настилка;

- монтаж стоманен парапет;

- направа откоси вток, отток

2. Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV):

Основен код: 45453100.

3. Вид на процедурата за възлагане на обществена поръчка: открита процедура съгласно чл. 16, ал. 4 и ал. 8 от Закона за обществените поръчки.

4. Срок за изпълнение на обществената поръчка:

Срокът за изпълнение на обществената поръчка с предмет: “Авариен ремонт и възстановяване на водостоци на дере в регулацията на село Добри дял, Община Лясковец” е до 90 календарни дни, считано от датата на сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка.

5. Финансов ресурс за изпълнение на поръчката:

5.1. Условия за финансиране - средствата за заплащане на изпълнението на обществената поръчка се осигуряват от резерва на републиканския бюджет за извършване на аварийно-възстановителни работи.

5.2. Размер на финансовия ресурс - общият финансов ресурс за заплащане на извършените строително – монтажни работи е в размер на 216 980 лв. (двеста и шестнадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева), разпределен както следва:

- за Подобект І - 33 960 лв. (тридесет и три хиляди деветстотин и шестдесет лева) с включен ДДС;

- за Подобект ІІ - 56 893 лв. (петдесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и три лева) с включен ДДС;

- за Подобект ІІІ - 126 127 лв. (сто двадесет и шест хиляди сто двадесет и седем лева) с включен ДДС.

6. Начин на образуване на предлаганата цена и начин на плащане:

6.1. Предложената от всеки участник цена се определя на база представената от възложителя количествена сметка с попълнени единични цени, доказани с анализи, изготвени на база действащи нормативи за съответния вид работа и при посочване на следните ценови показатели:

- труд - средна часова ставка …………….лв./човекочас

- допълнителни разходи за труд - ………….%

- допълнителни разходи за механизация - ……………%

- материали - по текущи пазарни цени

- доставно-складови - …………%

- печалба - …………..%

6.2. Плащането се извършва в български левове по банков път, по начин, определен в проекта на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка.

7. Срок на валидност на офертата – 120 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на офертите. Срокът на валидност на офертите представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

8. Вид и размер на гаранциите:

8.1. Гаранция за участие – гаранцията за участие е в размер на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева).

Гаранцията за участие се представя в една от формите съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП:

- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Община Лясковец, със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- парична сума, преведена по банкова сметка на Община Лясковец: BIC: IORTBGSF, IBAN: BG 11IORT80433300180001, Търговска банка „Инвестбанк” АД - гр. Велико Търново.

Гаранцията за участие се задържа и освобождава по реда на чл. 61 и чл. 62 от Закон за обществени поръчки.

8.2. Гаранция за изпълнение - гаранцията за изпълнение е в размер на  2 % (два процента) от стойността на договора за възлагане на обществена поръчка без включен ДДС. Условията и сроковете за задържане и освобождаването й се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

8.3. Разходи, свързани с гаранцията за изпълнение - разходите по издаване на банковите гаранции за участие и за изпълнение на договора са за сметка на участника, съответно - на определения за изпълнител участник. Участникът (изпълнителят) трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие.

Възложителят освобождава гаранциите за участие и за изпълнение на договора, без да дължи лихви за периода през който средствата законно са престояли при него.

9. Критерий за оценка на офертите:

Класирането на офертите на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка се извършва въз основа на критерия „най-ниска цена” съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

10. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата:

Заинтересуваните лица могат да закупят документацията за участие в Информационния център на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, всеки работен ден между 8:00 ч. и 17:00 ч., срещу заплащане в касата на общината на цената, посочена в обявлението или срещу представяне на платежен документ за внесената сума по сметка: BG02IORT80438400190000, код за плащане 447000, BIC IORTBGSF в „ИНВЕСТБАНК” АД - град Велико Търново, най-късно до часа и датата, посочени в Обявлението за обществената поръчка.

При поискване от заинтересовано лице, възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на официалната интернет страницата на възложителя – www.lyaskovets.net

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се получава до 17.00 часа на 18.06.2013 г. в Община Лясковец – Информационен център, срещу представен платежен документ за внесена такса от 10.00 лв. (десет лева).

11. Срок и място за подаване на офертите:

Офертите се приемат до 17.00 часа на 28.06.2013 г. в Информационен център на Община Лясковец.

12. Място и дата за отваряне на офертите:

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 01.07.2013 г. от 9.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. “Възраждане ” № 1.

II. ОДОБРЯВАМ:

обявлението и документацията за участие в настоящата процедура.

На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за обществените поръчки,

IІI. ПРЕДОСТАВЯМ:

пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена - www.lyaskovets.net

На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за обществени поръчки, обявлението да бъде изпратено до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените  поръчки.

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Съгласувано с юрист:

Г. Кирилова