ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45

e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

И

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“РЕМОНТ НА УЛИЦИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ПРЕЗ 2014 ГОД. С ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

ПОЗИЦИЯ I. РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. ЛЯСКОВЕЦ,   С. ДЖУЛЮНИЦА, С. КОЗАРЕВЕЦ, С. ДОБРИ ДЯЛ, С. ДРАГИЖЕВО И С. МЕРДАНЯ.

ПОЗИЦИЯ II. РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА”

СЪДЪРЖАНИЕ :

РАЗДЕЛ I. Общи условия

А). Възложител

Б). Правно основание за възлагане на процедурата

В). Предмет на обществената поръчка

Г). Цел на обществената поръчка

Д). Мотиви за избор на процедурата

Е). Кратка информация за общественаТА поръчка С прЕдМЕТ: “РЕМОНТ НА УЛИЦИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПРЕЗ 2014 ГОД. С ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

ПОЗИЦИЯ I. РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. ЛЯСКОВЕЦ, С. ДЖУЛЮНИЦА, С. КОЗАРЕВЕЦ, С. ДОБРИ ДЯЛ, С. ДРАГИЖЕВО И С. МЕРДАНЯ.

ПОЗИЦИЯ II. РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА”.

РАЗДЕЛ II. ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ IІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

РАЗДЕЛ ІV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

РАЗДЕЛ V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

РАЗДЕЛ VІ. НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА И 	ЗАПЛАЩАНЕ

РАЗДЕЛ VIІ. ГАРАНЦИИ

РАЗДЕЛ VIIІ. ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

А) ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

Б) СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

В) ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА, ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ

РАЗДЕЛ ІХ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА 	ОФЕРТИТЕ

РАЗДЕЛ X. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА И 	ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- РАЗДЕЛ ХІ. ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

РАЗДЕЛ ХIІ. ОБЖАЛВАНЕ

- РАЗДЕЛ ХІІI. ОБЯВЯВАНЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- РАЗДЕЛ XIV. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

- РАЗДЕЛ XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ XVІ. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ XVІІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЪЛЕН ДОСТЪП ПО 	ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

А). Възложител:

Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Кмета на Община Лясковец, с административен адрес:

- гр. Лясковец, пл. ”Възраждане” № 1,

- тел.: 0619/2–20-55, факс: 0619/2-20-45.

- Интернет адрес: www.lyaskovets.net,

- e-mail:obshtina@lyaskovets.net

Б). Правно основание за възлагане на процедурата:

Настоящата открита процедура с прилагане на опростени правила се провежда в изпълнение на Заповед № ……………………………… на Кмета на Община Лясковец за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 16, ал. 4 и 8 и чл. 25, ал. 1 от ЗОП.

За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

В). Предмет на обществената поръчка:

“Ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2014 год.” с обособени позиции, както следва:

Позиция I. Ремонт на улици в гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Козаревец, с. Добри дял, с. Драгижево и с. Мерданя, включващ:

- Град Лясковец – Ремонт на улични настилки

- Град Лясковец – Ремонт на улица „Иван Камбуров”;

- Село Джулюница – Ремонт на отводнителна решетка ул. „Геровец”;

- Село Джулюница – Ремонт на ул. „Асен Златаров”;

- Село Козаревец – Ремонт на улични настилки;

- Село Добри дял - Ремонт на улица „Балатон”;

- Село Драгижево - Ремонт на улична настилка;

- Село Драгижево – Ремонт на улица „Възраждане”;

- Село Мерданя – Профилиране и чакълиране на ул. „Христо Ботев”.

Позиция II. Ремонт на общинска пътна мрежа, включващ:

- Път ІV- 40044 (VTR2180) Добри дял – граница с Община Златарица;

- Път ІV-53002 (VTR2184) Драгижево - граница с Община Велико Търново;

- Път ІV-51419 (VTR1014) Драгижево – Мерданя;

- Път ІV-40923 (VTR1286) от път І – ІV до границата с Община Стражица;

- Път ІV-40925 (VTR2287) гара Джулюница – границата с Община Стражица.

Г). Цел на обществената поръчка:

Целта на провежданата открита процедура с прилагане на опростени правила по ЗОП е избор на изпълнител за извършване на дейностите по “Ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2014 год.” с обособени позиции, както следва:

Позиция I. Ремонт на улици в гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Козаревец, с. Добри дял, с. Драгижево и с. Мерданя, включващ:

Град Лясковец – Ремонт на улични настилки

- Град Лясковец – Ремонт на улица „Иван Камбуров”;

- Село Джулюница – Ремонт на отводнителна решетка ул. „Геровец”;

- Село Джулюница – Ремонт на ул. „Асен Златаров”;

- Село Козаревец – Ремонт на улични настилки;

- Село Добри дял - Ремонт на улица „Балатон”;

- Село Драгижево - Ремонт на улична настилка;

- Село Драгижево – Ремонт на улица „Възраждане”;

- Село Мерданя – Профилиране и чакълиране на ул. „Христо Ботев”.

Позиция II. Ремонт на общинска пътна мрежа” – Път ІV- 40044 (VTR2180) Добри дял – граница с Община Златарица, Път ІV-53002 (VTR2184) Драгижево - граница с Община Велико Търново, Път ІV-51419 (VTR1014) Драгижево – Мерданя, Път ІV-40923 (VTR1286) от път І – ІV до границата с Община Стражица, Път ІV-40925 (VTR2287) гара Джулюница – границата с Община Стражица.

Провеждането на процедурата ще осигури най-качествено и оптимално изпълнение на дейностите по ремонта на улици в гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Козаревец, с. Добри дял, с. Драгижево, с. Мерданя и общинската пътна мрежа: Път ІV- 40044 (VTR2180) Добри дял – граница с Община Златарица, Път ІV-53002 (VTR2184) Драгижево - граница с Община Велико Търново, Път ІV-51419 (VTR1014) Драгижево – Мерданя, Път ІV-40923 (VTR1286) от път І – ІV до границата с Община Стражица, Път ІV-40925 (VTR2287) гара Джулюница – границата с Община Стражица.

Д). Мотиви за избор на процедурата:

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8 от Закона за обществените поръчки.

За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура с прилагане на опростени правила гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на публични финансови средства.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно - да се постигнат и най - добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от една страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на обществени средства и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата.

Общата стойност на финансовия ресурс на възложителя за дейностите, предмет на настоящата поръчка, е в размер на 196 467 лв. (сто деветдесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и седем лева) с включен ДДС.

1. за Позиция I. Ремонт на улици в гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Козаревец, с. Добри дял, с. Драгижево и с. Мерданя, стойността на финансовия ресурс на възложителя, предназначен за заплащане на строително-монтажните работи е до 80 500 лв. (осемдесет хиляди и петстотин лева) с включен ДДС, разпределен както следва:

- Град Лясковец – Ремонт на улични настилки – до 10 000 лева;

- Град Лясковец – Ремонт на улица „Иван Камбуров” – до 20 000 лева;

- Село Джулюница – Ремонт на отводнителна решетка ул. „Геровец” – до 2 000 лева;

- Село Джулюница –  Ремонт на ул. „Асен Златаров” – 20 000 лева;

- Село Козаревец – Ремонт на улични настилки – до 5 000 лева;

- Село Добри дял - Ремонт на улица „Балатон” – до 8 000 лева;

- Село Драгижево - Ремонт на улична настилка – до 2 500 лева;

- Село Драгижево – Ремонт на улица „Възраждане” – до 3 000 лева;

- Село Мерданя – Профилиране и чакълиране на ул. „Христо Ботев” – до 10 000 лева.

Средствата се осигуряват от капиталови разходи – собствени средства на Община Лясковец за 2014 г. Изпълнението на поръчката ще се извършва според осигуреният финансов ресурс, в срок до 90 календарни дни считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, но не по-късно от 31.10.2014 г.

2. за Позиция II. Ремонт на общинска пътна мрежа:

- Път ІV- 40044 (VTR2180) Добри дял – граница с Община Златарица – 14 552 лв.;

- Път ІV-53002 (VTR2184) Драгижево - граница с Община Велико Търново – 14 500 лв.;

- Път ІV-51419 (VTR1014) Драгижево – Мерданя – 30 000 лв.;

- Път ІV-40923 (VTR1286) от път І – ІV до границата с Община Стражица – 53 915 лв.;

- Път ІV-40925 (VTR2287) гара Джулюница – границата с Община Стражица – 3 000 лв.

Общата стойност на финансовия ресурс на възложителя, предназначен за  строително-ремонтните работи по обособена позиция ІІ е 115 967 лв. (сто и  петнадесет хиляди  деветстотин шестдесет и седем лева) с включен ДДС. Средствата се осигуряват от целевата субсидия от републиканския бюджет за капиталови разходи на Община Лясковец за 2014 г. Изпълнението на поръчката ще се извършва според осигуреният финансов ресурс, в срок до 90 календарни дни считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, но не по-късно от 31.10.2014 год.

Е). Кратка информация за обществена поръчка с предмет: “Ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2014 год.”

Настоящо състояние на улиците и пътищата и предвижданите строително ремонтни дейности са следните:

1. Улици.

Улична мрежа, публична общинска собственост от клас: главни и второстепенни улици в населени места на Община Лясковец. Осигуряват безпрепятствено и сигурно движение на превозни средства и пешеходци, достъп до всички имоти, както и връзка с пътната мрежа. В голямата си част са с трайна настилка и с предимно асфалтово покритие. До всички предвидени за ремонт участъци има достъп на строителна механизация. Интензивността на движението по тях  е в зависимост от класа и местоположението на улицата.

В резултат на естествено износване и климатично въздействие през зимния сезон са се появили отделни повреди по уличните настилки – неравности вследствие на изравяне на асфалтобетона с дълбочина до около 5 - 8 см. На места има мрежовидни пукнатини и единични пукнатини. Има отделни улягания и частично разрушаване на основата от трошенокаменна настилка. Съществуват улици без трайна настилка, които се нуждаят от профилиране и направа на трошенокаменна настилка. Предвидените ремонтни работи имат за цел възстановяване равността на пътното покритие, нарушена от единични неравности (дупки), укрепване на основата, в участъци посочени от инвеститора, преасфалтиране на отделни участъци от настилката, полагане на трошено каменна настилка върху почва, върху пясъчен слой или върху основен калдъръм.

Състоянието на настилката, съоръженията и другите елементи на улиците са установени въз основа на оглед, извършен визуално.

Планиране и избор на вида на пътно-ремонтните работи: Предвижда се възстановяване на нарушената равност на настилките - изкърпване на дупки в асфалтова настилка по технология „Пичматик” или еквивалентна; затваряне на повърхностни пукнатини по настилката с разредена битумна емулсия, асфалтови пасти или други подходящи материали разработени на базата на термомодифицирани битуми; повърхностни обработки върху трошенокаменни и асфалтови настилки, чрез еднократно полагане на свързващо вещество и на каменни фракции; профилиране и подравняване на трошенокаменни настилки; изкърпване с  гореща асфалтова смес, след засичане на асфалтовата настилка и обработка на основата и вертикалните стени на кръпката с разредена бавноразпадаща са катионна или анионна битумна емулсия в количество 0,25 - 0,75 кг./м2.

2. Пътища.

Пътна мрежа от категория „местни пътища”, публична общинска собственост, свързващи населени места в територията на общината и съседни общини, до границите с тях. Те осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища и улиците в населените места. Извън границите им от двете си страни имат неблагоустроени обслужващи зони. Съгласно чл. 31 от ЗП ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществяват от общините. Под „ремонт на пътища” се разбира дейност по възстановяването или подобряването на транспортно-експлоатационните качества на пътищата и привеждането им в съответствие с изискванията на движението.

Предвидените за ремонт пътни участъци на част от общинската пътна мрежа са предимно стари трасета, ремонтирани и реконструирани през различно време съобразно нуждите за възстановяване и осъвременяване  на експлоатационното им състояние. Всички са с едно пътно платно и две ленти за движение по 2,75 – 3,50 м. и два банкета по около 1 м.

Теренът е предимно равнинен и надлъжните наклони са малки. Извън регулационните граници на селищата от двете си страни имат неблагоустроени обслужващи зони. Няма регистрирани свлачища, срутища и наноси в обхвата на пътните участъци. Зимното поддържане се осъществява от специализирана фирма – изпълнител. Поддържането на крайпътната растителност и насаждения се извършва периодично през топлия сезон. Интензивността на движението по посочените участъци е малка до средна.

По трасетата има изградени съоръжения – предимно отводняване, водостоци и ж.п. прелези. Настилките са с асфалтово покритие - асфалтобетон. Дебелината на отделните конструктивни пластове е съгласно категорията на пътя. Средната дебелина на асфалтобетона е около 10 см.

Равността на пътното покритие е характеристика за експлоатационните качества на пътната настилка и оказва съществено влияние върху безопасността и комфорта на пътуващите, динамичното натоварване на настилката и себестойността на автомобилните превози. В резултат на естествено износване и климатично въздействие през зимния сезон са се появили отделни повреди по пътната настилка – неравности вследствие на изравяне на асфалтобетона с дълбочина до около 10 см., както и частично нарушаване на горната част на настилката. Има отделни деформации – вълни и коловози.

Състоянието на настилката, пътните принадлежности, отводнителните съоръжения и другите елементи на пътя са установени въз основа на оглед, извършен визуално.

-  Път  ІV- 40044 (VTR2180) Добри дял – граница с Община Златарица.

Пътят започва от строителната граница на изток от с. Добри дял до землищната граница със съседната Община Златарица. Общата дължина е 3770 м. Теренът е равнинен, на места хълмист. Надлъжните наклони са малки, на места–умерени. Част от трасето минава през гора, където наклоните са по-големи. Има водостоци и предпазни огради. Отводняването на пътното платно е повърхностно по цялата дължина на пътния участък. Повърхностните дъждовни води от настилката се отвеждат с необлицовани отводнителни окопи, до пътни водостоци о оттам извън пътното платно. Окопите са затлачени и затревени, което създава условия за задържане на водите и просмукването им до земното легло на настилката.

Пътят свързва две средно големи села и две общини. Интензивността на движението е малка.

Текущо състояние:

- няма промяна в носимоспособността на пътната настилка през изминалия експлоатационен сезон;

- лоша равност и ниска носимоспособност, слегнали места и издути части на настилката.

- няма промяна в съпротивлението на плъзгавост (грапавост) на пътното покритие, през изминалия експлоатационен сезон;

- има единични повреди по износващия слой с дълбочина до долния конструктивен слой, но не повече от 8-10 см.

- на места има мрежовидни пукнатини и единични пукнатини, предимно успоредни на оста на пътя.

Планиране и избор на вида на пътно-ремонтните работи:

Предвижда се:

- изкърпване на отделни участъци от пътя, вкл. локални ремонти включващи фрезоване на съществуващи асфалтови пластове и заменянето им с нови, което да намали огъването на настилката;

- в участъци с нивелетни разлики до 5 см. да се предвиди един пласт от плътен асфалтобетон тип „А”, един усилващ пласт от неплътен асфалтобетон при разлики от 6 см. до 10 см. и където разликите са от 16 см. до 22 см. и дължина по-голяма от 30 м. е предвидено подмяна на съществуващата настилка с нова - пълна конструкция на настилката;

- почистване на вток и отток на водостоци, посочени от инвеститора;

- оформяне и почистване на отводнителни канавки, почистване на банкети, рязане на храсти, посочени от инвеститора;

- ремонт на мрежовидни пукнатини и единични пукнатини;

- ремонт на пукнатини в близост до ръба на настилката, по надлъжната фуга и породени от хлъзгане на настилката;

- укрепване на основата, в участъци посочени от инвеститора;

- подравняване, профилиране и оформяне на банкетите с оглед осигуряване на необходимата равна повърхност и наклон за безпрепятствено оттичане на повърхностните води от пътното платно в окопите или извън обхвата на пътя, посочени от инвеститора.

- Път ІV-53002 (VTR2184) Драгижево – границата с Община Велико Търново.

Пътят започва от строителната граница на юг от с. Драгижево до землищната граница със съседната Община Велико Търново, посока с. Церова кория. Общата  дължина е 1920 м. Теренът е хълмист. Трасето е почти праволинейно, пресича течението на две дерета, където са изградени водостоци. Монтирани са предпазни огради на отделни участъци. Надлъжните наклони са умерени.

Пътят свързва две средно големи села и две общини. Интензивността на движението е малка.

Текущо състояние:

- няма промяна в носимоспособността на пътната настилка през изминалия експлоатационен сезон;

- равността на пътното покритие е нарушена от единични неравности (дупки), слегнали места и издути части на настилката.

- няма промяна в съпротивлението на плъзгавост (грапавост) на пътното покритие, през изминалия експлоатационен сезон;

- има единични повреди по износващия слой с дълбочина до долния конструктивен слой, но не повече от 8-10 см.

- на места има мрежовидни пукнатини и единични пукнатини, предимно успоредни на оста на пътя.

Планиране и избор на вида на пътно-ремонтните работи:

Предвижда се:

- изкърпване на отделни участъци от пътя, вкл. локални ремонти включващи фрезоване на съществуващи асфалтови пластове и заменянето им с нови, което да намали огъването на настилката;

- в участъци с нивелетни разлики до 5 см. да се предвиди един пласт от плътен асфалтобетон тип „А”, един усилващ пласт от неплътен асфалтобетон при разлики от 6 см. до 10 см. и където разликите са от 16 см. до 22 см. и дължина по-голяма от 30 м. е предвидено подмяна на съществуващата настилка с нова - пълна конструкция на настилката;

- почистване на вток и отток на водостоци, посочени от инвеститора;

- оформяне и почистване на отводнителни канавки, почистване на банкети, рязане на храсти, посочени от инвеститора;

- ремонт на мрежовидни пукнатини и единични пукнатини;

- ремонт на пукнатини в близост до ръба на настилката, по надлъжната фуга и породени от хлъзгане на настилката;

- укрепване на основата, в участъци посочени от инвеститора;

- подравняване, профилиране и оформяне на банкетите с оглед осигуряване на необходимата равна повърхност и наклон за безпрепятствено оттичане на повърхностните води от пътното платно в окопите или извън обхвата на пътя, посочени от инвеститора.

- Път ІV-51419 (VTR1014) Драгижево – Мерданя.

Пътят започва от строителната граница на изток от с. Драгижево до заустването в път ІІ-53 г. Оряховица – Елена пред с. Мерданя. Общата дължина е  2340 м. Теренът е почти равнинен. Трасето пресича затворената ж.п. линия Горна Оряховица – Елена, където има неохраняем прелез. Надлъжните наклони са умерени.

Пътят свързва с. Драгижево с второкласен път ІІ-53. Интензивността на движението е малка.

Текущо състояние:

- няма промяна в носимоспособността на пътната настилка през изминалия експлоатационен сезон;

- равността на пътното покритие е нарушена от единични неравности (дупки), слегнали места и издути части на настилката.

- няма промяна в съпротивлението на плъзгавост (грапавост) на пътното покритие, през изминалия експлоатационен сезон;

- има единични повреди по износващия слой с дълбочина до долния конструктивен слой, но не повече от 8-10 см.

- на места има мрежовидни пукнатини и единични пукнатини, предимно успоредни на оста на пътя.

Планиране и избор на вида на пътно-ремонтните работи:

Предвижда се:

- изкърпване на отделни участъци от пътя, вкл. локални ремонти включващи фрезоване на съществуващи асфалтови пластове и заменянето им с нови, което да намали огъването на настилката;

- в участъци с нивелетни разлики до 5 см. да се предвиди един пласт от плътен асфалтобетон тип „А”, един усилващ пласт от неплътен асфалтобетон при разлики от 6 см. до 10 см. и където разликите са от 16 см. до 22 см. и дължина по-голяма от 30 м. е предвидено подмяна на съществуващата настилка с нова - пълна конструкция на настилката;

- почистване на вток и отток на водостоци, посочени от инвеститора;

- оформяне и почистване на отводнителни канавки, почистване на банкети, рязане на храсти, посочени от инвеститора;

- ремонт на мрежовидни пукнатини и единични пукнатини;

- ремонт на пукнатини в близост до ръба на настилката, по надлъжната фуга и породени от хлъзгане на настилката;

- укрепване на основата, в участъци посочени от инвеститора;

- подравняване, профилиране и оформяне на банкетите с оглед осигуряване на необходимата равна повърхност и наклон за безпрепятствено оттичане на повърхностните води от пътното платно в окопите или извън обхвата на пътя, посочени от инвеститора.

-  Път ІV-40923 (VTR1286) от път І – ІV до границата с Община Стражица.

Пътят започва от път І – ІV до през с. Джулюница  до землищната граница със съседната община Стражица. Общата дължина е 4657 м. Теренът е равнинен. Надлъжните наклони са минимални, на места – умерени. Трасето е предимно праволинейно. Няма изградени съоръжения. Има единични повреди по износващия слой с дълбочина до долния конструктивен слой. На места има мрежовидни пукнатини и единични пукнатини, предимно успоредни на оста на пътя.

Пътят свързва две средно големи села и две общини. Интензивността на движението е умерена.

Текущо състояние:

- няма промяна в носимоспособността на пътната настилка през изминалия експлоатационен сезон;

- равността на пътното покритие е нарушена от единични неравности (дупки), слегнали места и издути части на настилката.

- няма промяна в съпротивлението на плъзгавост (грапавост) на пътното покритие, през изминалия експлоатационен сезон;

- има единични повреди по износващия слой с дълбочина до долния конструктивен слой, но не повече от 8-10 см.

- на места има мрежовидни пукнатини и единични пукнатини, предимно успоредни на оста на пътя.

Планиране и избор на вида на пътно-ремонтните работи:

Предвижда се:

- изкърпване на отделни участъци от пътя, вкл. локални ремонти включващи фрезоване на съществуващи асфалтови пластове и заменянето им с нови, което да намали огъването на настилката;

- в участъци с нивелетни разлики до 5 см. да се предвиди един пласт от плътен асфалтобетон тип „А”, един усилващ пласт от неплътен асфалтобетон при разлики от 6 см. до 10 см. и където разликите са от 16 см. до 22 см. и дължина по-голяма от 30 м. е предвидено подмяна на съществуващата настилка с нова - пълна конструкция на настилката;

- почистване на вток и отток на водостоци, посочени от инвеститора;

- оформяне и почистване на отводнителни канавки, почистване на банкети, рязане на храсти, посочени от инвеститора;

- ремонт на мрежовидни пукнатини и единични пукнатини;

- ремонт на пукнатини в близост до ръба на настилката, по надлъжната фуга и породени от хлъзгане на настилката;

- укрепване на основата, в участъци посочени от инвеститора;

- подравняване, профилиране и оформяне на банкетите с оглед осигуряване на необходимата равна повърхност и наклон за безпрепятствено оттичане на повърхностните води от пътното платно в окопите или извън обхвата на пътя, посочени от инвеститора.

- Път ІV-40925 (VTR2287) гара Джулюница – границата с Община Стражица.

Пътят започва от ж.п. гара Джулюница на север до землищната граница със съседната община Стражица. Общата дължина е 1990 м. Теренът е равнинен, а трасето праволинейно. Надлъжните наклони са минимални. Няма изградени съоръжения, освен един ж.п. прелез на удвоената ж.п. линия София - Варна. Има единични повреди по износващия слой с дълбочина до долния конструктивен слой. На места има мрежовидни пукнатини и единични пукнатини, предимно успоредни на оста на пътя.

Пътят свързва две средно големи села и две общини. Интензивността на движението е умерена.

Текущо състояние:

- няма промяна в носимоспособността на пътната настилка през изминалия експлоатационен сезон;

- равността на пътното покритие е нарушена от единични неравности (дупки), слегнали места и издути части на настилката.

- няма промяна в съпротивлението на плъзгавост (грапавост) на пътното покритие, през изминалия експлоатационен сезон;

- има единични повреди по износващия слой с дълбочина до долния конструктивен слой, но не повече от 8-10 см.

- на места има мрежовидни пукнатини и единични пукнатини, предимно успоредни на оста на пътя.

Планиране и избор на вида на пътно-ремонтните работи:

Предвижда се:

- изкърпване на отделни участъци от пътя, вкл. локални ремонти включващи фрезоване на съществуващи асфалтови пластове и заменянето им с нови, което да намали огъването на настилката;

- в участъци с нивелетни разлики до 5 см. да се предвиди един пласт от плътен асфалтобетон тип „А”, един усилващ пласт от неплътен асфалтобетон при разлики от 6 см. до 10 см. и където разликите са от 16 см. до 22 см. и дължина по-голяма от 30 м. е предвидено подмяна на съществуващата настилка с нова - пълна конструкция на настилката;

- почистване на вток и отток на водостоци, посочени от инвеститора;

- оформяне и почистване на отводнителни канавки, почистване на банкети, рязане на храсти, посочени от инвеститора;

- ремонт на мрежовидни пукнатини и единични пукнатини;

- ремонт на пукнатини в близост до ръба на настилката, по надлъжната фуга и породени от хлъзгане на настилката;

- укрепване на основата, в участъци посочени от инвеститора;

- подравняване, профилиране и оформяне на банкетите с оглед осигуряване на необходимата равна повърхност и наклон за безпрепятствено оттичане на повърхностните води от пътното платно в окопите или извън обхвата на пътя, посочени от инвеститора.

РАЗДЕЛ II. ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА

Предмет на процедурата е определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2014 год.” със следните обособени позиции:

- обособена позиция І „Ремонт на улици в гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Козаревец, с. Добри дял, с. Драгижево, с. Мерданя” и

- обособена позиция ІІ – „Ремонт на общинска пътна мрежа: Път  ІV- 40044 (VTR2180) Добри дял – граница с Община Златарица; Път ІV-53002 (VTR2184) Драгижево - граница с Община Велико Търново; Път ІV-51419 (VTR1014) Драгижево – Мерданя; Път ІV-40923 (VTR1286) от път І – ІV до границата с Община Стражица; Път ІV-40925 (VTR2287) гара Джулюница – границата с Община Стражица.”

РАЗДЕЛ ІII. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. Право на участие има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение, което:

1.1. отговаря на обявените условия от възложителя;

1.2. не е обявено в несъстоятелност или не е в открито производство по обявяване в несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

1.3. не е в производство по ликвидация;

1.4. не е обявен в несъстоятелност;

1.5. няма публични задължения към държавата или към общината по неговото седалище по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или няма  задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

1.6. няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

1.7. представляващите участника лица и/или членовете на негов управителен съвет не са осъждани с влязла в сила присъда, освен ако са  реабилитирани, за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;

1.8. представляващите участника лица и/или членовете на негов управителен съвет не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

1.9. представляващите участника лица, членовете на негов управителен съвет или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник:

1.9.1. не са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

1.9.2. не са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

1.10. притежава технически възможности и персонал с необходимата образователна и професионална квалификация за изпълнение на поръчката.

2. Участникът удостоверява отсъствието на обстоятелствата по т. 1.2, т. 1.3, т. 1.4, т. 1.5, т. 1.6, т. 1.7., 1.8. и 1.9. с декларации.

С декларацията по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (Приложение № 1) участникът декларира, че:

- не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а). престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

б). подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

в). участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г). престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

д). престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.

- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

С декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (Приложение № 2) участникът декларира, че:

- не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

- не е лишен от право да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

- няма задължения към държавата и към общината по седалището на кандидата, по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или няма задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

- няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

- не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

С декларацията по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Приложение № 3) участникът декларира, че представляващите го лица (по смисъла на чл. 47, ал. 4 от ЗОП), членовете на негов управителен съвет или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник:

- не са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

- не са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от  ЗОП (т. 1.2., 1.3., 1.5., и 1.9.2. от настоящия раздел) когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

При подписване на договора за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Възложителят не изисква представяне на тези документи когато те се отнасят до обстоятелства, вписани в търговския регистър.

Освен посочените документи, участникът, определен за изпълнител, може да представи други документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

При непредставяне на тези документи не се сключва договор за възлагане на обществената поръчка с участника, определен за изпълнител.

3. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях.

4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

- документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

- документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

- декларация по чл.56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство.

5. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11, които са на чужд език, се представят и в превод.

Забележка: Съгласно § 1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на  ЗОП "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

6. Не се допуска до участие кандидат, който:

6.1. не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от Закон за обществените поръчки;

6.2. по отношение на него е налице някое от обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки;

6.3. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

6.4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

РАЗДЕЛ IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Позиция I. Ремонт на улици в гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Козаревец, с. Добри дял, с. Драгижево и с. Мерданя - до 90 календарни дни, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, съобразно осигурения финансов ресурс, но не по-късно от 31.10.2014 г.

Позиция II. Ремонт на общинска пътна мрежа – до 90 календарни дни, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, но не по-късно от 31.10.2014 г.

РАЗДЕЛ V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Основни положения при организацията на строително – ремонтните работи (СРР).

Участниците трябва да се съобразят с определените срокове за СРР и да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на СРР. Не се допуска отклонение от одобрения от възложителя краен срок. Участникът следва да представи описание на организацията за контрол на качеството, техническа база за осигуряване контрол на качеството и вътрешни норми на фирмата за осигуряване на качеството.

2. Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд.

При изпълнението на строителството трябва да се спазва Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Участникът следва да се съобразява с Плана за безопасност и здраве.

Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.

3. Изисквания за опазване на околната среда.

3.1. От изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, като за целта представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

3.2. От изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

4. Приемане на изпълнените работи.

Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ и наредбите по неговото прилагане.

5. Други специфични изисквания.

Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания, като възложителят изисква от изпълнителя следното:

5.1. След завършване на цялостната работа по обществената поръчка, същата се приема от комисия с представители на изпълнителя и възложителя, като се съставя двустранно подписан приемателен  протокол.

5.2. Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за негова сметка.

5.3. Документацията на обекта трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и  Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

5.4. Изисквания за срочно изпълнение - Предвиденото времетраене за изпълнение на обекта трябва да е определено така, че да се осигурят достатъчно на брой дни с подходящи климатични условия за качественото изпълнение на работите. Поръчката обхваща изпълнение на СРР в обекти с широк обществен достъп, поради което се налагат специални изисквания към графика за изпълнение на работите.

5.5. Изискването за непрекъснатост на производствения процес и спазването на технологичната последователност са задължителни.

5.6. Гаранционни срокове – същите следва да са съобразени с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 от Наредба № 2 / 2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

6. Задължения на изпълнителя при изпълнение на обществената поръчка:

При изпълнение на обществената поръчка изпълнителят трябва:

- да осигурява достъп за извършване проверки на място, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;

- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

- да докладва на възложителя за възникнали нередности;

- да възстанови без възражение с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;

- да информира възложителя (или неговия представител) за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

- да спазва изискванията на националното законодателство;

- да води екзекутивна документация за целия строителен процес за периода на изпълнение на обществената поръчка;

- да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването й по проекта.

РАЗДЕЛ VІ. НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА И ЗАПЛАЩАНЕ

1. За остойностяване на ремонтните работи и подготовка на ценовата си оферта, участникът след извършен оглед на обекта, попълва примерната количествено - стойностната сметка за съответната обособена позиция.

Единичните цени следва да са в лева с точност до втори знак след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.

Към количествено - стойностната сметка се представят пълен комплект анализи за формиране на единичните цени по всички позиции.

Единичните ценови показатели са:

- Часова ставка- ........ лева/час;

- Материали – по текущи пазарни цени;

- Доставно - складови разходи - ……%;

- Допълнителни разходи върху труда - ……%;

- Допълнителни разходи върху механизация - ……%;

- Печалба - ….%.

2. Плащанията по договора се извършват по банков път, в български лева, по посочена от изпълнителя банкова сметка, при спазване на реда и условията на договора за изпълнение и се предвиждат следните плащания:

2.1. Авансово плащане – 30 % от договорената сума по позиция І се заплаща на изпълнителя в 30-дневен срок от сключване на договора.

2.2. Авансово плащане – 50 % от договорената сума по позиция ІІ се заплаща на изпълнителя в 30-дневен срок от сключване на договора.

Авансовата сума се приспада пропорционално при всеки акт за действително извършена работа.

2.3. Извършените видове и количества СРР се изплащат поетапно от възложителя на изпълнителя, на база действително извършени разходи, по предложените от него единични офертни цени.

2.3. Възложителят разплаща на изпълнителя извършените СРР след съставяне на двустранен протокол (акт 19) и фактура на изпълнителя, по действителни количества СРР и твърди единични цени с показатели за непредвидените видове работи, възникнали в процеса на СРР, в 30-дневен срок от представяне на документите.

2.4. Единичните фирмени цени на отделните видове работи не търпят промени за срока на действие на договора.

РАЗДЕЛ VІІ. ГАРАНЦИИ

- А. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1 600 лв. (хиляда и   шестстотин лева). Гаранцията за участие се представя в една от формите съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП:

- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Община Лясковец, със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- парична сума, преведена по банкова сметка на Община Лясковец: BIC: IORTBGSF, IBAN: BG 11IORT80433300180001, Търговска банка „Инвестбанк” АД - гр. Велико Търново.

Гаранцията за участие се задържа и освобождава по реда на чл. 61 и чл. 62 от Закон за обществени поръчки.

2. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидатът в процедурата за възлагане на обществена поръчка:

2.1. оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на оферти;

2.2. обжалва решението на възложителя за определянето на изпълнител - до решаване на спора;

2.3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

В случите по т. 2.1. и т. 2.3., когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да упражни правата си по нея.

3. Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

3.1. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

3.2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

4. При прекратяване на процедурата гаранциите за участие на всички кандидати се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

5. Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

- Б. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка при подписване на договора. В противен случай договор за обществена поръчка не се подписва с кандидатът, определен за изпълнител.

2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 (два) % от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка без включен ДДС, подписан с изпълнителя.

3. Гаранцията се представя в една от следните форми:

- парична сума, внесена в касата на Община Лясковец или по сметка на общината: BIC: IORTBGSF, IBAN: BG11IORT80433300180001, Търговска банка „Инвестбанк” АД - гр. Велико Търново, или.

-  безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, която се представя оригинал, в полза на Община Лясковец, със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

В случай, че изпълнителят представи банкова гаранция за изпълнение, същата следва да е за срок на валидност с 30 (тридесет) дни по дълъг от срока на изпълнение на договорените СРР.

4. Условията и сроковете за задържане и освобождаването на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка, съгласно чл. 63 от Закона за обществените поръчки.

РАЗДЕЛ VIІІ. ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- А. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя.

2. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалното предложение, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер”.

3. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Когато участник участва самостоятелно, то няма право да бъде подизпълнител на друг участник или да участва в обединение, което също участва в процедурата.

4. Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации на настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на условията на възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му.

5. Количеството, вида и качеството на дейностите трябва да отговарят напълно на условията за изпълнение на поръчката от указанията за участие.

6. Офертата и всички приложения към нея, се подписват и подпечатват от представляващия участника.

7. Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в поръчката е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, посочените документи се представят и в превод на български език.

8. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа, представляващият участника е записал: ”Вярно с оригинала”, поставил е собственоръчен подпис със син или черен цвят под заверката и мокър печат на участника.

9. Декларациите по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП в офертата се подписват и се подпечатват задължително от представляващия участника. Декларации, подписани от упълномощено лице не се приемат за валидни.

10. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представените образци, възложителят има право да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

11. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

- Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Офертата се състои от три плика, всеки от които има наименование: плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.

1. Съдържание на плик № 1 “Документи за подбор” – информация за икономическото и правно състояние, техническите и финансови възможности на участника:

1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от кандидата;

1.2. Административни сведения (Образец № 1);

1.3. Документ за закупена документация за участие – копие;

1.4. Документ за гаранция за участие – оригинал;

1.5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява Участника в процедурата. Пълномощникът не може да подписва декларациите,  които са лични и се подписват от указаните в документацията лица.

Документи и декларации, изискващи се съгласно чл. 56 от Закона за обществените поръчки:

1.6. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (заверено от участника копие), ако участникът е юридическо лице или едноличен търговец.

Чуждестранните юридически лица или обединения на чуждестранни юридически лица, представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, и в официален превод. Документът се представя и от подизпълнителите на участника, а в случай на обединение – от всички съдружници.

Неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите следва да представят копие на документ за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ), както и оригинал или нотариално заварено копие на договора (споразумението) за учредяването си.

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение (договор). Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

- е определен водещ член на обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;

- всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката, като за това съгласно чл. 56, ал. 1, т. 2 от ЗОП към офертата се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Към офертата участникът – обединение, което не е юридическо лице, представя и декларация в подкрепа на тези обстоятелства (Приложение № 7).

Възложителят не е поставил изискване за създаване на юридическо лице, когато спечелилият участник е обединение / консорциум.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение / консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.7. Документ за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите, документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) или декларация, че кандидатът не е регистриран по ЗДДС – заверено от участника копие;

Доказателства за икономическото и финансовото състояние на кандидата:

1.8. Документи за доказване на икономически възможности и финансовото състояние:

а). Декларация (Образец № 8 - таблица първа), съдържаща информация за общия оборот за предходните 3 години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.).

б). Декларация (Образец № 8 - таблица втора), съдържаща информация за оборота от осъществяване на строителни дейности, сходни с предмета на поръчката през предходните 3 години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.).

в). Копие на валидна застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ със срок на действие, не по-малък от срока на валидност на офертата. При сключване на договор за възлагане на обществената поръчка, участникът, определен за изпълнител, следва да представи застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ, със срок на валидност, не по-малък от срока на договора.

Минимални изисквания:

Участникът трябва да има приходи от строителството, което е сходно с предмета на поръчката (изграждане, реконструкция, ремонт или рехабилитация на улична и пътна мрежа) за последните 3 години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в размер на най-малко 300 000 лв. без включен данък върху добавената стойност (ДДС).

Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на  декларация (Образец № 8 таблица втора), съдържаща информация за оборота от осъществяване на строителни дейности, сходни с предмета на поръчката през предходните 3 години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) - изграждане, реконструкция, ремонт или рехабилитация на улична и пътна мрежа.

В случай, че участникът е учреден или е започнал дейност през посочените три години, то той представя информацията считано от датата на учредяване, респективно - на започване на дейността си.

* При участие на обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор се прилагат към обединението - участник, а не към всяко от лицата, включени в него. Изискването за представяне на документите по т. 1.8. се отнася само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор и минималните изисквания, поставени от възложителя.

** Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1.8. се представят за всеки от тях, а минималните изисквания, поставени от възложителя към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

*** Подизпълнителите не е необходимо да отговарят на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, изискуеми за участника, но са длъжни да представят същите документи, които представя и участника.

Доказателства за техническите възможности и квалификация на кандидата:

1.9. Справка – декларация на изпълнени договори за предходните 3 години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти, като тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, вкл. лице за контакт, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания (Образец № 5). Препоръки се представят само за договорите, които са посочени в списъка. Възложителят си запазва правото да извършва проверки на декларираните данни.

Минимално изискване:

- Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години (2011г., 2012 г. и 2013 г.), поне 1 (един) договор с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, придружен с референция за добро изпълнение, в която да са посочени стойността, датата и мястото на строителството, лице за контакт, както и информация дали строителството е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

Забележка: Под „договор с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка” се има предвид договор с предмет изграждане, реконструкция, ремонт или рехабилитация на улична и пътна мрежа.

* При участие на обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор се прилагат към обединението - участник, а не към всяко от лицата, включени в него. Изискването за представяне на документите по т. 1.9. се отнася само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор и минималните изисквания, поставени от възложителя.

** Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1.9. се представят за всеки от тях, а минималните изисквания, поставени от възложителя към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Подизпълнителите не е необходимо да отговарят на минималните изисквания за технически възможности и/или квалификация, изискуеми за участника, но са длъжни да представят същите документи, които представя и участника.

1.10. Списък – декларация  на лицата, ангажирани в изпълнението на поръчката с приложени документи, доказващи техните образователно – квалификационна степен и професионален опит (Приложение № 8). Към списъка се прилагат задължително и документи, доказващи тяхното образование , професионална квалификация и професионален опит (заверени копия от дипломи, удостоверения, сертификати, трудови / служебни / осигурителни книжки, договори, референции от настоящи или предишни работодатели, възложители и други подходящи документи.

Минимално изискване:

Участникът трябва да осигури за изпълнение на поръчката:

- 1 бр. технически ръководител - бакалавър или магистър по специалност „Пътно строителство”, с най-малко 5 години опит по специалността;

- 1 бр. експерт по качеството, с най-малко 3 години опит в областта на контрола на качеството при изпълнение на СМР;

- 1 бр. експерт - координатор по безопасност и здраве, с най-малко 3 години опит като „Координатор по безопасност и здраве в строителството” или еквивалентна и да притежава актуално удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2 на МРРБ или еквивалентно;

- 10 бр. пътно-строителни работници.

Извън случаите на чл. 163а, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ. Техническият ръководител е строителен инженер, който ръководи строителните работи и с оглед на това други технически правоспособни лица по чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ могат да осъществяват специализирано техническо ръководство на отделни строителни и монтажни работи, съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен.

* При участие на обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор се прилагат към обединението - участник, а не към всяко от лицата, включени в него. Изискването за представяне на документите т. 1.10. се отнася само за  участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор и минималните изисквания, поставени от възложителя.

** Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, минималните изисквания, поставени от възложителя в т. 1.10.  към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Подизпълнителите не е необходимо да отговарят на минималните изисквания за технически възможности и/или квалификация, изискуеми за участника.

1.11. Списък - декларация на наличната техника, оборудване и механизация (собствена или наета), предназначени за изпълнение на поръчката (Образец № 6).

Минимално изискване:

Участникът да разполага със собствено или наето оборудване както следва:

- 1 бр. асфалторазстилач;

- 1 бр. автогудронатор;

- 1 бр. фугорез;

- 1 бр. трамбовъчна машина;

- 3 бр. валяци  (1 бр. малък до 2,3 т, 1 бр. статичен до 10 т и 1 бр. пневматичен);

- 3 бр. товарни автомобили;

- 1 бр. фреза;

- 1 бр. Пичматик;

- 1 бр. грейдер;

- 1 бр. багер.

Необходимото оборудване за изпълнение на дейностите може да бъде собствено или наето, съответно доказано с документ за собственост, договор за наем или друг вид договор, даващ основание за ползването му за периода на поръчката.

1.12. Декларация (свободен текст), че участникът разполага със собствени или на друго валидно правно основание: асфалтова база за доставка на асфалтови смеси, кариера с трошачна инсталация за доставка на фракции и НТК, акредитирана лаборатория с неизтекъл срок на валидност на акредитацията, необходими за извършване на ремонтните работи, предмет на поръчката за срока на договора.

Минимално изискване:

Доказателства (документи за собственост или договори, обезпечаващи изпълнението на настоящата обществена поръчка), удостоверяващи, че участникът разполага със собствени или ползвани на друго валидно правно основание:

- асфалтова база за доставка на асфалтови смеси;

- кариера с трошачна инсталация за доставка на фракции и нетрошен камък (НТК);

- акредитирана лаборатория с неизтекъл срок на валидност на акредитацията,  необходими за извършване на ремонтните работи, предмет на поръчката за срока на договора.

Забележка: Участниците следва да имат предвид технологичното изискване, поставено в „Техническа спецификация 2009 г.”, одобрена от Изпълнителния директор на АПИ и публикувана на официалния сайт на агенцията:http://www.napi.government.bg, в която раздел 5203.5 (Транспортиране на асфалтови смеси) е записано, че „ … времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути”.

1.13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за наличието или липсата на подизпълнител / подизпълнител (Приложение № 5);

1.14. Справка за подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнител;

1.15. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 6).

1.16. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (Приложение № 1);

1.17. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (Приложение № 2);

1.18. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Приложение № 3);

*Декларациите по т. 1.16, т. 1.17. и т. 1.18. се представят и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

*Забележка: Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2  от ЗОП се прилагат, както следва:

а). при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон - всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е предвидено друго;

б). при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон – всички неограничено отговорните съдружници, без ограничено отговорните съдружници;

в). при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а именно – от всеки от управителите, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон - едноличният собственик на капитала или определен от него управител, като в случай че собственикът на капитала е юридическо лице, то това е неговият ръководител или определено от него лице, управляващо дружеството;

г). при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон - членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет;

д). при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон – членовете на съветът на директорите, а в случай че те са възложили управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове – от изпълнителните членове;

е). при едноличен търговец – за физическото лице - търговец

ж). във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника.

з). във всички изброени по-гори случаи - и за прокуристите, когато има такива.

Когато участник - чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Декларациите по чл. 47, ал. 5 от ЗОП се подават задължително от лицата, посочени в ал. 4 (неограничено отговорни съдружници, членове на управителни и контролни органи на юридически лица, прокуристи).

1.19. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата и приемане на условията в проекта на договора (Приложение № 4);

* Когато участникът е обединение, декларацията (Приложение № 4) се попълва и подписва от всеки от членовете на обединението, съгласно споразумението за участие в настоящата процедура.

1.20. Проект на договор (Образец № 4) – не се попълва, а само се подписва и подпечатва от участника с оглед изискването по чл. 41, ал. 2 от ЗОП;

1.21. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП за спазено изискване за минимална цена на труда (Приложение № 9);

1.22. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи 2-ра група - строежи от транспортна инфраструктура, съгласно Правилника за вписване и водене на ЦПРС или еквивалент за чуждестранен участник, придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, съгласно посочените по-горе изисквания на възложителя или съответния валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - заверено от участника копие.

Минимално изискване:

Участникът следва да притежава регистрация в професионален или търговски регистър на страната, с предмет строителство, за строежи 2-ра група -транспортна инфраструктура,  или еквивалент за чуждестранен участник

* В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, посоченото удостоверение се представя от тези членове на обединението, които, според направеното разпределение на дейностите в договора за обединение ще вземат участие в конкретните СРР на обекта.

** Когато се предвижда участието на подизпълнител, удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя се представя и за него, ако дела на неговата работа го изисква.

*** Когато участникът или лицето, което следва да представи гореописаното удостоверение, е регистрирано извън територията на Република България, представя еквивалентен документ съгласно националното му законодателство в официален превод или удостоверение за наличието на такава регистрация, съгласно изискванията на чл. 49, ал. 1 от ЗОП.

1.23. Участникът следва да притежава валидни сертификати за внедрени Система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008, Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентни сертификати, с обхват предмета на поръчката.

2. Съдържание на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” - в него се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката:

2.1. Техническо предложение (Образец № 2).

В техническото предложение участникът доказва възможностите си и гаранциите, които дава за изпълнение на поръчката качествено и в срок. Описва се организацията на  изпълнение, като се посочва техниката и техническото ръководство.

В техническото предложение са описват се материалите, които ще се осигурят от участника или от къде ще се доставят. Освен това към него задължително се представят заверени от участника копия на:

2.2. Сертификат за производствен контрол за асфалтови смеси

2.3. Сертификат за производствен контрол за добавъчни материали

2.4. Доказателства за валидност на сертификатите (доклад от последния одит от сертифициращият орган)

2.5. Предложение за безопасни и здравословни условия на труд (ПБЗУТ).

2.6. Описание на мерките за опазване на околната следа по време на строителството.

3. Съдържание на плик № 3 “Предлагана цена”:

3.1. Ценово предложение (Образец № 3) - Този документ задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”.

3.2. Количествено – стойностна сметка (КСС) - попълнената примерна количествено-стойностна сметка (Образец № 7) се поставя в плика „Предлагана цена”.

3.3. Анализи на единични цени - към количествено - стойностната сметка задължително се представят пълен комплект анализи за формиране на единичните цени по всички позиции от КСС.

Забележка:

При формирането на конкретните единични анализни цени участникът следва да включи всички операции, необходими за извършване на съответния вид работа.

ВАЖНО: Общата цена получена при попълването на примерната количествено-стойностна сметка, служи само за оценяване на ценовото предложение. Посочените количества са ориентировъчни.

Ако участникът поставя в офертата си каталози или други подобни документи, те трябва да бъдат без вписани цени, или цените трябва да бъдат заличени по подходящ начин. Неспазването на това изискване ще води до отстраняване на участника.

Документите по т. 2. и т. 3 трябва да бъдат в оригинал, подписани и подпечатани от лицето, представляващо участника.

В. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА, ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ

1. Офертата се запечатва в непрозрачни пликове – плик № 1 с надпис “Документи за подбор”, плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, които се поставят и запечатват в четвърти плик, в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП.

Върху плика с офертата  участникът поставя следния надпис:

До Община Лясковец

гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1

Оферта
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2014 год.

_________________________________________
име на участника
_________________________________________________
адрес за кореспонденция
_________________________________________________
телефон, факс и електронен адрес

2. Върху плика не се поставят никакви други обозначения.

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата:

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се получава до 17.00 часа на 24.06.2014 г. в Община Лясковец – Информационен център, срещу представен платежен документ за внесена такса от 15.00 лв. (петнадесет лева) лв.

5. Срок и място за подаване на офертите - офертите се приемат до 17.00 часа на 02.07.2014 г. в Информационен център на Община Лясковец.

6. Място и дата за отваряне на офертите - Офертите, представени в определения срок, се отварят на 03.07.2014 г. от 09.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. “Възраждане ” № 1.

7. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистъра по т. 3.

8. Представените в процедурата документи не подлежат на връщане.

9. Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, преди изтичането на срока за получаване на офертите.

РАЗДЕЛ IХ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

- РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Възложителят провежда процедурата, когато има получена поне една оферта до крайния срок за представяне на офертите, определен в обявлението на поръчката.

Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове. Комисията се състои най-малко от трима членове, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката. Комисията, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците се уведомяват писмено.

Комисията отваря пликовете с подадените оферти по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3.

Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници на основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП. Тези действия са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

В тяхно присъствие, комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от всички участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1,  оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП (т. 1.1. в част Б от раздел VІІ „Оферта за участие в процедурата” от настоящите указания).

След тези действия, приключва публичната част от заседанието на комисията на основание чл. 68 от ЗОП.

Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола с констатациите до всички  участници.

Участниците представят на комисията съответните документи в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола с констатациите. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

След изтичането на срока, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

Комисията при необходимост може по всяко време:

- да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

- да изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни и допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. Възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, в 7-дневен срок от настъпването им.

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същият показател за оценка, комисията трябва да изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаването на искането за това.

Комисията може да приеме представената писмена обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

- ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия. Комисията класира предложенията на участниците въз основа на критерия „най-ниска цена”.

РАЗДЕЛ X. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

1. състав на комисията и списък на консултантите;

2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

3. становищата на консултантите;

4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти;

5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

6. дата на съставяне на протокола.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя – Кмета на Община Лясковец, заедно с цялата документация. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

В срок от пет работни дни след приключване на работата на комисията, Кметът на Община Лясковец в качеството на възложител, обявява с мотивирано решение класирането на кандидатите и кандидата, определен за изпълнител. В решението задължително се посочват и отстранените от участие в процедурата кандидати и оферти и мотивите за това.

Възложителят изпраща  решението до всички кандидати в тридневен срок от издаването му.

При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

РАЗДЕЛ XІ. ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1. Кметът на Община Лясковец сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител на поръчката и класиран на първо място, на основание чл. 41, ал. 1 от ЗОП при спазване изискванията на чл. 43, ал. 3 от ЗОП.

2. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

3. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят и допълват освен при условията на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

4. Не се допуска сключването на безсрочен договор за обществена поръчка.

РАЗДЕЛ ХІІ. ОБЖАЛВАНЕ

На обжалване по реда на Глава единадесета от ЗОП подлежи всяко решение на възложителя по откритата процедура за възлагане на обществена поръчка. Решението на възложителя се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна.

2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в „Официален вестник” на Европейския съюз.

Жалбата може да се подава от всяко заинтересовано лице или всеки заинтересован участник.

Забележка:

Съгласно § 1, т. 6а – т.6в от Допълнителните разпоредби на  Закона за обществените поръчки:

- Заинтересован участник" е участник, който не е отстранен окончателно от процедура. Отстраняването е окончателно, когато участникът е уведомен за решението, с което е отстранен, и това решение е влязло в сила. Заинтересован участник е участник, който е класиран, но не е избран за изпълнител.

- "Заинтересовано лице" е всяко лице, което има или е имало интерес от получаването на определена обществена поръчка и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение.

Жалбата срещу решение на възложителя, с изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата”.

Жалбата срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва. В тридневен срок от получаването й възложителят е длъжен да изпрати до Комисията за защита на конкуренцията становище по жалбата, подкрепено при необходимост с доказателства. Възложителят може сам да отстрани нарушението до произнасяне на Комисията за защита на конкуренцията по жалбата.

Когато се обжалва решението за избор на изпълнител, възложителят може в становището по чл. 121, ал. 1 от ЗОП да поиска от Комисията за защита на конкуренцията допускане на предварително изпълнение на решението, като мотивира това си искане и прилага доказателства в подкрепа на твърденията си.

РАЗДЕЛ ХIІІ. ОБЯВЯВАНЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Обявяване на недействителност на сключен договор на основанията, посочени в чл. 41б, ал. 1 от ЗОП, може да иска всяко заинтересовано лице, всеки заинтересован кандидат и/или заинтересован участник. Искът се предявява по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Недействителност на договора за възлагане на обществена поръчка може да се иска в срок до два месеца от публикуване на информация за сключен договор в Регистъра на обществените поръчки, а ако не е публикувана - от узнаването, но не по-късно от една година от сключването на договора.

- РАЗДЕЛ ХІV. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

1. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното закупуване или получаване. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането.

2. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 3 (три)  дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления за участие с толкова дни, колкото е забавата.

3. Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други кандидати или участници.

4. Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществената поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

5. Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.

6. Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата.

С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите и/или доставките по обявения предмет на поръчката. В решението  възложителят определя и нов срок за получаване на оферти или заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения. Възложителят може да не определя нов срок, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.

След изтичането на срока по т. 6, възложителят може да публикува решение за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата.

7. Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:
         -  когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;

-  в случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти  за участие остават по-малко от 3 (три) дни.

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:
        -  в първоначално определения срок няма постъпили  оферти или е получена само една оферта;

- това се налага в резултат от производство по обжалване.

С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

- РАЗДЕЛ XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

1.1. не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а;

1.2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

1.3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

1.4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

1.5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

1.6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

1.7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от Закона за обществените поръчки не се сключва договор за обществена поръчка.

2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

2.1. е подадена само една оферта за участие;

2.2. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

2.3. участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор, или

б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, или

в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на изискванията на чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, когато са посочени в обявлението.

3. Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението по т. 1 или т. 2 да уведоми кандидатите или участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и да изпрати копие от него до Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.

- РАЗДЕЛ XVІ. РАЗХОДИ ПО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Разходите по изработването на предложенията са за сметка на участниците в процедурата.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 39, ал. 1, т. 3, 5 и 6 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, възложителят възстановява на кандидатите или участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението си за прекратяване на процедурата.

XVІІ. Предоставяне на пълен достъп по електронен път

Възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена – www.lyaskovets.net